### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

### PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESAR OBIECTIVULUI:

" REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA DEALULUI"

1. Valoarea totala a investiţiei:

Total:                            1 182,33 mii lei cu TVA			265,47 mii EURO

Din care C+M              1 019,20 mii lei cu TVA			228,84 mii EURO

2.Esalonarea ( INV / C+M):

Anul I

Total:                            1 182,33 mii lei cu TVA			265,47 mii EURO

Din care C+M              1 019,20 mii lei cu TVA			228,84 mii EURO

3. Durata de realizare:

4 luni

4. Capacităţi:

4.1. Carosabil

- Lucrari de reabilitare carosabil

MAS 16-4cm, BAD 25 – 6cm, frezare, geocompozit antifisura	= 1287,00mp

- Reparatii placa beton (spargere beton, sapatura, 20cm balast,	= 257,00mp

7cm nisip, 20cm beton)

4.2. Trotuare

- Montare şi demontare borduri mari noi 				= 382,00ml

- Montare şi demontare borduri mici noi 				= 382,00ml

- Lucrări de reparaţii şi întreţinere trotuare 4cm BA8		= 578,00mp

- Reparatii placa beton (spargere beton, sapatura, 10cm balast,	= 116,00mp

5cm nisip, 10cm beton)

4.3. Drumuri laterale

- Lucrari de reabilitare carosabil

MAS16-4cm, BAD 25 – 6cm, frezare				= 65,00mp

4.4. Alte lucrari

- Aducere la cota guri de scrugere					= 1,00buc.

- Semnalizare verticala 						= 2,00buc

- Marcaj longitudinal						= 0,10km

- Marcaj divers si transversal al drumului				= 6,3mp

Întocmit,

Ing. Daniela STROE