### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

### PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESAR OBIECTIVULUI:

" REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SERGENT STEFAN CRISAN"

1. Valoarea totala a investiţiei:

Total:                            1 246,84 mii lei cu TVA			279,96 mii EURO

Din care C+M              1 089,50 mii lei cu TVA			244,63 mii EURO

2.Esalonarea ( INV / C+M):

Anul I

Total:                            1 246,84 mii lei cu TVA			279,96 mii EURO

Din care C+M              1 089,50 mii lei cu TVA			244,63 mii EURO

3. Durata de realizare:

4 luni

4. Capacităţi:

4.1. Carosabil

- Lucrari de reabilitare carosabil

MAS 16-4cm, BAD 25 – 6cm, frezare				= 1810,00mp

4.2. Trotuare

- Montare şi demontare borduri mari noi 				= 554,00ml

- Montare şi demontare borduri mici noi 				= 554,00ml

- Lucrări de reparaţii şi întreţinere trotuare 4cm BA8		= 1341,00mp

4.3. Drumuri laterale

- Lucrari de reabilitare carosabil

MAS16-4cm, BAD 25 – 6cm, frezare				= 180,00mp

4.4. Alte lucrari

- Aducere la cota guri de scrugere					= 10,00buc.

- Aducere la cota camine de vizitare				= 14,00buc

- Aducere la cota rasuflatori gaze					= 5,00buc

- Semnalizare verticala 						= 9,00buc

- Marcaj longitudinal						= 0,18km

- Marcaj divers si transversal al drumului				= 6,30mp

Întocmit,

Ing. Daniela STROE