(3) COSTUrile ESTIMATIVe ALe INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, intocmit in preturi echivalent in euro la curs BNR din 15.11.2013, este de 140286 Euro cu TVA inclus.

Dupa cum se poate urmari in devizul general al proiectului, costul total cu investitia cuprinde cheltuieli cu proiectarea, studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli neprevazute precum si cheltuielile cu darea in exploatare.

Sursele de pret sunt in concordanta cu baza de date cu preţuri de referinţă –

site http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1789&lang=RO

baza de date  http://server4.apdrp.ro/bdps/

| MATERIALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Produs | Pret Minim (EUR) | Pret Maxim (EUR) | Criteriu pret |
| 1 | balast | 2.24 | 12 | 1-1 (metru cub) |
| 2 | beton asfaltic BA 16 | 53.04 | 67.06 | 1-1 (tona) |
| 3 | beton B 200 | 43.43 | 82.17 | 1-1 (metru cub) |
| 4 | binder | 48.29 | 51.14 | 1-1 (tona) |
| 5 | nisip sort | 1 | 18.82 | 1-1 (metru cub) |
| 6 | piatra sparta | 4.98 | 5.42 | 1-1 (metru cub) |
| MANOPERA |  |  |  |  |
| No. | Produs | Pret Minim (EUR) | Pret Maxim (EUR) | Criteriu pret |
| 1 | asfaltator | 1.15 | 2.5 | 1-1 (ora) |
| 2 | betonist | 1.15 | 2.5 | 1-1 (ora) |
| 3 | finisor terasamente | 1.23 | 2.05 | 1-1 (ora) |
| 4 | masinist utilaj de constructii | 2.1 | 2.35 | 1-1 (ora) |
| 5 | sapator | 1.15 | 1.95 | 1-1 (ora) |
| 6 | muncitor incarcator descarcator materiale | 1.85 | 2.25 | 1-1 (ora) |
| TRANSPORT |  |  |  |  |
| No. | Produs | Pret Minim (EUR) | Pret Maxim (EUR) | Criteriu pret |
| 1 | autobasculanta | 0.48 | 4.35 | 1-1 (km) |
| 2 | autobetoniera | 0.48 | 1.95 | 1-1 (km) |
| 3 | autocisterna | 0.75 | 0.83 | 1-1 (km) |
| 4 | basculanta/h | 9 | 11 | 1-1 (ora) |
| 5 | autoatelier | 0.22 | 0.24 | 1-1 (km) |
| 6 | autotrailer | 1.2 | 1.5 | 1-1 (km) |
| LUCRARI |  |  |  |  |
| No. | Produs | Pret Minim (EUR) | Pret Maxim (EUR) | Criteriu pret |
| 1 | curatire si amorsa/mp | 0.57 | 0.63 | 1-1 (metru patrat) |
| 2 | executie drum asfaltat | 90000 | 210000 | 1-1 (km) |
| 3 | executie drum balastat | 6.43 | 11.11 | 1-1 (metru patrat) |
| 4 | executie fundatie drum | 15.71 | 20.5 | 1-1 (metru patrat) |
| 5 | executie trotuar | 13.5 | 25.88 | 1-1 (metru patrat) |
| 6 | fundatii de balast | 21.5 | 25.32 | 1-1 (metru cub) |
| 7 | imprastiere, compactare | 0.29 | 3.7 | 1-1 (metru cub) |
| 8 | pat nisip | 20.57 | 24.5 | 1-1 (metru cub) |
| 9 | reparatii imbracaminte drum din beton | 11.57 | 17.23 | 1-1 (metru patrat) |
| 10 | sapatura manuala | 2.83 | 5.93 | 1-1 (metru cub) |
| 11 | sapatura mecanica | 0.35 | 0.98 | 1-1 (metru cub) |
| 12 | strat fundatii piatra sparta pentru drum | 8.69 | 26.95 | 1-1 (metru cub) |
| 13 | strat uzura | 6 | 6.38 | 1-1 (metru patrat) |
| 14 | terasamente | 18.69 | 24.48 | 1-1 (metru cub) |
| 15 | tratament bituminos pe macadam | 3.5 | 11.29 | 1-1 (metru patrat) |
| 16 | turnare binder de griblura | 181.5 | 195 | 1-1 (metru cub) |
| 17 | turnare beton asfaltic | 195.65 | 210 | 1-1 (metru cub) |
| SERVICII |  |  |  |  |
| No. | Produs | Pret Minim (EUR) | Pret Maxim (EUR) | Criteriu pret |
| 1 | asternere mixtura asfaltica | 9.57 | 9.57 | 1-1 (metru cub) |
| 2 | buldozer/h | 10.32 | 21.66 | 1-1 (ora) |
| 3 | buldoexcavator/h | 17.98 | 32.69 | 1-1 (ora) |
| 4 | cilindru compactor/h | 7.15 | 21.55 | 1-1 (ora) |
| 5 | incarcator frontal/h | 14.5 | 22 | 1-1 (ora) |
| 6 | turnare beton/mc | 11.46 | 12.6 | 1-1 (metru cub) |
| 7 | compactor/h | 9 | 22 | 1-1 (ora) |

4. ANALIZA COST - BENEFICIU

Analiza economico-financiara

### Ipoteze in evaluarea scenariilor

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 20 de ani, fiind luate in considerare veniturile si costurile generate de noua investitie (scenariul cu proiect), comparativ cu situatia actuala - fara nici o investitie - (scenariul fara proieict). Prin urmare se analizeaza scenariul in care se obtine finantare de la guvernul Romaniei si cel in care nu se obtine finantarea.

Valoarea totala a finantarii, conform bugetului proiectului, este de 505.763 mii lei / 113.650 mii Euro (valori fara TVA).

In cazul obtinerii finantarii pentru realizarea investitiei, Guvernul Romaniei va cofinanta acest proiect cu 76%, respectiv 113.134 mii euro, restul de 24% fiiind contributia Bugetului Local.

In cazul in care proiectul de investitii urmeaza a se realiza fara finantare de la Guvernul Romaniei, Consiliul Local va trebui sa asigure intreaga suma necesara realizarii investitiei, respectiv 140.286 mii Euro.

In cazul in care proiectul nu va obtine finantarea nerambursabila, realizarea acestuia prin bugetul local va fi mult intarziata sau nu va fi realizat din urmatoarele considerente:

- Efortul financiar propriu este foarte mare, peste posibilitatile actuale, pentru asigurarea conditiilor de realizare a proiectului in urmatorii ani

- Perspectiva realizarii de parteneriate de tip public-privat pentru realizarea unor proiecte de acest gen este redusa, avand in vedere ca proiectul nu urmareste realizarea de activitati direct generatoare de profit

### Evolutia prezumata a tarifelor

Pretul carburantilor, uleiurilor, anvelopelor si alte cheltuieli de intretinere a autovehiculelor au deja valori in Romania asemanatoare celor din Uniune Europeana.

### Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt cheltuieli de intretinere curenta a drumurilor, (se executa in fiecare an) si periodice (la intervale regulete de 7 ani) si sunt prezentate atat in varianta cu finantare cat si in varianta fara finantare.

### Evolutia prezumata a veniturilor

Prezentul proiect de investitii are o particularitate importanta: nu genereaza venituri directe. Consiliul local al localitatii Sectorului 6 – Bucuresti  nu intentioneaza sa perceapa taxe sau sa obtina un venit financiar direct in urma modernizarii acestui obiectiv cultural. In consecinta, analiza financiara va reflecta faptul ca beneficiarul ofera spre exploatare gratuita obiectivul investitional modernizat.

Modernizarea acestor drumuri comunale si de interes local va atrage dupa sine o crestere a investitiilor in zona in primii ani dupa implementarea proiectului. Investitia va putea fi utilizata imediat dupa incheierea lucrarilor de modernizare.

Analiza financiara

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Obiectul analizei financiare il reprezinta evaluarea beneficiilor si cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investitii propus, idependent de destinatia/sursa lor contabila.

Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.

- Orizontul de analiza

Orizontul de analiza recomandat pentru proiecte de modernizare a drumurilor locale si comunale este de 20 de ani.

- Rata de actualizare

Rata de actualizare recomandata pentru analiza financiara este de 8,00%

- Conceptul de “incremental”

Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile „cu proiect” si „fara proiect”. Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaza in fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.

Proiectii financiare

Pentru previziunile financiare si estimarea costurilor de investitie am utilizat rata de schimb a BNR la data de 15.11.2013, respectiv 4.4502 Lei/Euro.

Estimarile au fost realizate in Lei. S-a considerat ca inflatia este 8.01%.

| Ipoteze ale analizei financiare |  |
| --- | --- |
| Perioada previzionata | 20 ani |
| Perioada de constructie | 1 luna |
| Inflatia | 8.01% |
| Rata de schimb Euro– Leu | 4.4502 |
| Data ratei de schimb | 15.11.2013 |

Ca urmare a lucrarilor de modernizare si a ridicarii calitatii infrastructurii la standarde superioare, se vor inregistra economii de costuri operationale ale utilizatorilor.

De asemenea, trebuie luata in considerare si complexitatea acestui obiectiv de investitii ce implica costuri pentru lucrari de intretinere curenta si periodica

Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin evaluarea reducerilor inregistrate de diferitele categorii de costuri.

In concluzie, analiza se concentreaza asupra a doua scenarii principale:

- Scenariul “Fara Proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul nu a fost implementat. Analiza este construita pe baza costurilor actuale pentru lucrari de intretinere curente si periodice induse de starea tehnica reala a infrastructurii.

Lungimea aleii ce va fi modernizata este de 220 m.

Profilul longitudinal are declivitati variate, cuprinse 0.3 si 0.6%, specifice zonei de campie.

Amplasamentul aleii este limitat de gardurile zonei verzi a blocurilor si de spatiile verzi ale parcului Giulesti, latimea platformei fiind de 3.00 m.

Sistemul rutier al strazilor este din asfalt, degradat, prezentand gropi, fisuri longitudinale si transversale dispuse neuniform si fagase in care stagneaza apa pluviala.  Bordurile sunt sparte, denivelate, cu inaltime redusa si nu faciliteaza accesul persoanelor cu disabilitati.

Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza si influenteaza negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea starii partii carosabile. Sistemele existente de scurgere, neavand capacitatea necesara preluarii apelor din precipitatii.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada anului.

In anii 7, 14 sunt prevazute intretinerile periodice.

In tabelul urmator sunt prezentate lucrarile de intretinere a drumurilor reparate local (sistem rutier existent)

| Categoria lucrarii | Tipul lucrarii | UM | Pret (Lei/UM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intretinere curenta | Astuparea gropilor si fagaselor cu material pietros, scarificare, reprofilare | mp | 26,65 |
| Intretinere periodica (la 7 ani) | Corectare traseu in plan si transversal, amenajari santuri si rigole, amenajari si completari acostamente | mp | 124.41 |

- Scenariul  “Cu Proiect”

Acest scenariu presupune ca proiectul este pe deplin implementat. Investitia propusa va avea ca rezultat o scadere certa a costurilor pentru lucrarile de intretinere curente si periodice.

In urma lucrarilor de reabilitare starea drumului se va imbunatati considerabil, suprafat de rulare va avea IRI 4,5, corespunzatoare unei imbracaminti rutiere moderne, care va permite circulatia cu viteze sporite. In aceste conditii uzura vehiculelor si a pneurilor se va diminua. Consumul de carburanti si lubrefianti va fi mai mic. De asemenea vor exista si reduceri ale timpului de calatorie. Vor exista si reduceri ale gradului de poluare. Circulatia vehiculelor si a pietonilor se va desfasura in condirii de siguranta si confort sporite.

In tabelul urmator sunt prezentate lucrarile de intretinere a imbracamintilor asfaltice (sistem rutier propus pentru modernizarea drumurilor).

Lucrarile de intretinere constau din:

| Categoria lucrarii | Tipul lucrarii | UM | Pret (Lei/UM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intretinere curenta | Colmatari fisuri si crapaturi | m | 12,940 |
|  | Inlaturari denivelari locale, fagase | m2 | 44,366 |
| Intretinere periodica (la 7 ani) | Reciclare locala 6-8 cm frezare cu inlocuire +2 cm covor asfaltic subtire | m2 | 62,895 |

Toate costurile au fost calculate in conformitate cu standardele si practicile specifice acestui tip de proiect de investitii.

Avand in vedere faptul ca lucrarile impuse de realizarea proiectului vor determina o imbunatatire substantiala a parametrilor drumului, in primul an dupa terminarea lucrarilor nu au fost prevazute cheltuieli pentru intretinerea curenta. In anii urmatori, aceste cheltuieli sunt mult reduse in comparatie cu cele efectuate in situatia “fara proiect”.

De aici provin reduceri la cheltuielile de intretinere pentru proiectul propus.

### Veniturile generate de proiect pe intreaga perioada supusa analizei

Proiectele de infrastructura de transport publice nu aduc venituri financiare la beneficiar deoarece nu se aplica taxe pentru circulatie pe acestea.

- Costurile investitiei

Se estimeaza ca perioada de constructie va fi 30 de zile.

Costurile investitiei sunt detaliate in devizul general.

Finantarea proiectului

Tabelul 2.3 prezinta intreaga schema de finatare a proiectului:

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiara a investitiei

Rata Interna a Rentabilitatii financiara a investitiei este calculata luand in considerare costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de exploatare) iar veniturile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.

Asa cum se observa din tabelul 2.4 Rata Interna de Rentabilitate financiara este mai mica decat rata de actualizare recomandata de 8%.

Rata de actualizare recomandata in cadrul analizei financiare este de 8,0% (cf recomandarilor privind elaborarea analizei cost – beneficiu”).

Datorita faptului ca investitia in drumuri nu este generatoare de profit, (nu se percep taxe la trecerea pe drum), NPV financiara are o valoare negativa (-620.63 mii lei).

### Analiza de risc

Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)

Principalele riscuri care pot afecta proiectul sunt:

Tehnice:

- Proasta executie a lucrarii

- Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

- Neaprobarea cererii de finantare

- Inatarzierea platilor

Legale:

- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

- Lipsa colaborarii institutionale

- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

- Interna – pot di elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

- Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

• autorizarea masurilor propuse

• implementarea schimbarilor propuse

• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

• masurarea evolutiei fizice

• masurarea evolutiei financiare

• controlul calitatii

alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

• stabilirea unei planificari financiare

•confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

• compararea abaterilor dintre plan si realitate

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

• Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

• Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

• Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

- Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de sensivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii, pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si NPV care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.  Se recomanda considerarea acelor parametri pentru care variatia pozitiva sau negativa cu 1% produce o variatie corespunzatoare de 1% in IRR sau 8% in valoarea de baza a NPV.

Indicatori calitativi

| BENEFICII INDIRECTE CALITATIVE | BENEFICII DERIVATE |
| --- | --- |
| 1. EFECTE BIOLOGICE | > Cresterea calitatii aerulu > Cresterea calitatii solului |
| 2. CRESTEREA CALITATII VIETII | > Reducerea cheltuielilor de ingrijire a sanatatii > Promovarea initiatives private > Cresterea nivelului de cultura si civilizatie |
| 3. DEZVOLTAREA SOCIALA DURABILA | > Contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene > Cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene) > Contributie la realizarea obiectivelor nationale si regionale > Solidaritate sociala > Impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor |

Indicatori cantitativi

| BENEFICII INDIRECTE CALITATIVE | BENEFICII DERIVATE |
| --- | --- |
| 1. CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA | > Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca > Reducerea migratiei fortei de munca > Cresterea nivelului calificarii profesionale |
| 2. CRESTEREA VENITURILOR POPULATIEI - din salarii; - din activitati conexe | > Cresterea cererii solvabile pentru bunuri de consum > Cresterea acumularilor care vor fi orientate spre investitii directe (crearea de mici afaceri) > Cresterea aFEADRtului regiunii la cresterea PIB national |
| 3. CRESTEREA CONTRIBUTIEI FISCALE | > Echilibrarea bugetara la nivel local (cu precadere) si central |
| 4. CRESTEREA CIRCULATIEI TURISTICE | > Dezvoltarea zonelor turistice existente > Echilibrarea balantei comerciale si de plati > Cresterea competitivitatii economiei regionale |
| 5. CRESTEREA INVESTITIILOR DIRECTE STRAINE | > Metode moderne de management si conducere a afacerilor > Implementare de activitati nepoluante |
| 6. CRESTEREA VALORII PROPRIETATILOR IMOBILIARE CA URMARE A DOTARII ZONEI CU INFRASTRUCTURA RUTIERA | Cresterea cererii pentru utilitati (apa, telecomunicatii, energie, gaz) > Modernizarea infrastructurii > Cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona si vecinatate |

5. sursele de finantare

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea investitiei propuse sunt:

- finantare nerambursabila de la Guvernul Romaniei

- finantare din bugetul local

6. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

6.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor forma 2 locuri de munca in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

6.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare

Avand In vedere obligativitatea Intretinerii drumului dupa terminarea lucrarilor conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat In Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii drumurilor si podurilor la care se refera ordinul sus mentionat vor respecta obligatoriu “Normativul de Intretinere pentru drumuri AND 554/1999” si “Nomenclatorul activitatilor de administrare, intretinere si reparatii la drumurile publice” aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor 78/1999, In acest sens se vor creea 2 de locuri de munca pentru Intretinerea drumului.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

7.1 VALOARE TOTALA (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)

MII LEI (CU TVA)	          MII EURO(CU TVA)

Valoarea totala a investitiei:		   624.299				140.286

din care constructii montaj:	             556.131				124.968

curs valutar:   1 euro = 4.4502 lei curs BNR la data de 15.11.2013

7.2 durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investitiei este de 30 zile.

| Nr. crt. | ### CATEGORIA DE LUCRARI | 1 Luna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 1 | Organizare santier, predare amplasament |  |  |  |  |
| 2 | Spargerea si desfacerea structurii rutiere din asfalt existente; |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura pentru aducerea la cota de fundare a structurii rutiere la carosabil |  |  |  |  |
| 4 | Dezafectare trotuare + parcari |  |  |  |  |
| 5 | Realizare fundatie carosabil |  |  |  |  |
| 6 | Realizare fundatie parcare |  |  |  |  |
| 7 | Pozarea bordurilor |  |  |  |  |
| 8 | Realizarea imbracamintii asfaltice la carosabil |  |  |  |  |
| 9 | Realizarea imbracamintii din beton la parcari |  |  |  |  |
| 10 | Realizare fundatie trotuare |  |  |  |  |
| 11 | Imbracaminte asfaltica la trotuare |  |  |  |  |

7.3 capacitati (in unitati fizice  si valorice)

- lungimea totala a traseului este     	- 0.220 km

- latimea partii carosabile			- 3.00 m;

8. AVIZE SI ACORDURI de principiu

Acordurile si avizele necesare promovarii investitiei vor fi obtinute de Consiliul Local Sector 6 - Bucuresti

Intocmit,

Arh. Marius Galatchi