# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA BOSTANILOR

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3013-S.F.

# EVALUARE OBIECT CAROSABIL

# STRADA BOSTANILOR

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezare asfalt 5 cm | mp | 840 | 8 | 6720 |
| 2 | Freza tip WIRTGEN | ore | 14 | 120 | 1680 |
| 3 | Desfacere borduri 20x25 (cm) | ml | 280 | 8 | 2240 |
| 4 | Spargere si refacere beton de ciment | mc | 26 | 180 | 4680 |
| 5 | Sapatura manuala | mc | 51 | 17 | 867 |
| 6 | Strat balast | mc | 21 | 94 | 1974 |
| 7 | Beton de ciment rutier BCRY | mp | 168 | 4 | 674 |
| 8 | Intretinere rosturi si colmatare crapaturi | ml | 262 | 12 | 3144 |
| 9 | Geogrila antifisura | mp | 840 | 18 | 15120 |
| 10 | Curatire | mp | 840 | - | - |
| 11 | Amorsare | sute mp | 8,40 | 46 | 3864 |
| 12 | Beton asfaltic Ba16 | mp | 840 | 2 | 1680 |
| 13 | Borduri beton de ciment 20 x 25 (cm) pe fundatie 30x15 (cm) | ml | 280 | 57 | 15960 |
| 14 | Beton fundatii B100 (C9/7,5) | mc | 32 | 347 | 11104 |
| 15 | Beton fundatii rutier BCR4 | mc | 126 | 560 | 70560 |
| 16 | Preparat bitum taiat | to | 0,6 | 5059 | 7269 |
| 17 | Preparat Ba16 | to | 99 | 435 | 43065 |
| 18 | Transport pamant, asfalt, borduri, fundatii borduri, beton ,bitum taiat, beton asfaltic Ba16 | to | 416 | 17 | 7072 |
| 19 | Transport borduri mici | to | 35 | 14 | 490 |
| 20 | Transport apa | to | 3 | 8 | 24 |
| 21 | Transport beton | to | 93 | 22 | 2046 |
| 22 | Transport borduri cu roaba | to | 35 | 17 | 595 |
| 23 | Incarcat pamant, moloz, materiale din desfaceri | to | 317 | 6 | 1902 |
|  | TOTAL |  |  |  | 202730 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu