CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

(1) - DATE GENERALE:

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ “SFÂNTUL IOAN”

1.2. Amplasamentul obiectivului de investiții:

București, Sectorul 6, Str. Drumul Ciorogârla nr. 371A, lot 1, Tarla 152/1, parcela 2B

1.3. Titularul investiției:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6, Bucureşti

1.4. Beneficiarul investiției:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6, Bucureşti

1.5. Elaboratorul Studiului:

S.C. VITRUVIUS PROJECT S.R.L., cu sediul în Str. Mânăstirii, nr. 2, Slatina, județul Olt.

(2) – InformaȚii generale privind proiectul

2.1. Situația actuală și informații generale despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

La nivelul sectorului 6 există în acest moment un număr de 10290 de persoane adulte  cu handicap, din care 8138 au handicap somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională este extrem de necesar deorece vine în întâmpinarea nevoilor acestei categorii extrem de defavorizate. Proiectul este în conformitate cu Strategia Naţională privind protecţia socială şi integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap. Obiectivele programului vizează dezvoltarea modelelor de recuperare, reabilitare prin activităţile oferite în centrele de terapie ocupațională pe diferite arii de dezvoltare sau dizabilitate: recuperare medicală, consiliere psihologică, activităţi terapeutice, ocupaţionale, educative, dezvoltarea de abilităţi pentru integrarea în comunitate.

Din totalul de 631.199 de persoane cu handicap din România,  97% se află în îngrijirea  familiilor şi doar 3% sunt încadrate în muncă.

Potrivit datelor prezentate de Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, cele mai multe persoane cu handicap (52%) se află în mediul urban, iar cea mai mare pondere din totalul persoanelor cu handicap o reprezintă populaţia feminină (54,5%).

Un procent de 3% din totalul persoanelor cu handicap din România (17.275) se află în instituţiile  rezidențiale publice coordonate de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, restul fiind în îngrijirea familiilor sau trăiesc independent. 
	Ponderea persoanelor cu handicap din populația României este de 2,93%, faţă de 2,63% la sfârşitul anului 2007. În comparaţie, ponderea medie la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană este de 10%.

În funcţie de gradul de handicap, cele mai multe persoane se încadrează la categoria de handicap accentuat (334.045).

Numărul de instituţii publice rezidenţiale este de 297  la care se adaugă 52 de instituţii nerezidenţiale (de zi). Astfel, la data de 31 decembrie 2009, sunt înregistrate în evidenţele serviciilor publice de  asistenţă socială 620.042 persoane adulte cu handicap, din care 17.091 sunt persoane adulte cu handicap instituţionalizate. Din cele 17.091 persoane adulte cu handicap instituţionalizate, 16.227 persoane se află în 350 de servicii sociale de tip rezidenţial în 41 de judeţe.

În municipiul Bucureşti, la începutul anului 2010 au fost  înregistrate 56.580 persoane adulte cu handicap, din care 864 sunt instituţionalizate în 23 servicii sociale de tip rezidenţial aferente unui număr de 4 sectoare.

În sectorul 6 situaţia persoanelor adulte cu handicap se prezintă astfel: un număr de 8138 de persoane adulte cu handicap - somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental - ar putea beneficia de servicii sociale adecvate nevoilor determinate de tipul de handicap identificat şi certificat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a sectorului.

Total persoane adulte cu handicap sector 6 Bucureşti – 10290:

|  | Barbaţi |  |  |  | Femei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grad IV | Grad III | Grad II | Grad I | Grad IV | Grad III | Grad II | Grad I | Total |
| fizic | 0 | 42 | 241 | 131 | 2 | 64 | 329 | 88 | 897 |
| somatic | 11 | 456 | 841 | 320 | 26 | 748 | 1480 | 364 | 4226 |
| auditiv | 0 | 2 | 209 | 3 | 0 | 11 | 215 | 0 | 440 |
| vizual | 12 | 121 | 153 | 251 | 27 | 195 | 356 | 396 | 1506 |
| mental | 1 | 15 | 161 | 296 | 2 | 21 | 275 | 298 | 1069 |
| psihic | 4 | 41 | 438 | 333 | 4 | 62 | 524 | 450 | 1856 |
| asociat | 0 | 11 | 55 | 32 | 1 | 17 | 42 | 14 | 172 |
| HIV-SIDA | 0 | 2 | 4 | 38 | 0 | 2 | 10 | 37 | 93 |
| boli rare | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 29 |
| Surdo-cecitate | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 28 | 691 | 2108 | 1410 | 62 | 1121 | 3222 | 1648 | 10290 |

În conformitate cu liniile directoare ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013,  în care  se stipulează faptul că persoana cu handicap este la fel de importantă şi de valoroasă ca orice altă persoană, apreciem că serviciile sociale furnizate printr-un centru de integrare prin terapie ocupaţională, vor permite sprijinirea procesului de integrare socială, profesională şi culturală a acestei categorii de persoane.

La nivelul sectorului 6, numărul extrem de ridicat al potenţialilor beneficiari ai serviciilor sociale de terapie ocupaţională şi de recuperare medico-psiho-socială, în cadrul unui centru de integrare prin terapie ocupaţională, precum şi insuficienta dezvoltare a infrastructurii reţelei de servicii de tip rezidenţial destinate persoanelor adulte cu handicap, impun cu prioritate crearea unui astfel de centru.

Persoanele adulte care se confruntă cu probleme asociate handicapului, nemaiputându-şi îndeplini activităţile cotidiene obişnuite ajung într-o stare de dependenţă, marginalizare, îsi pierd autonomia şi au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecinţe multiple şi complexe :

- În plan economic: veniturile persoanelor adulte cu handicap sunt uneori inexistente şi /sau foarte mici. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională va oferi servicii de reabilitare şi recuperare pentru reluarea capacităţii de muncă şi desfăşurarea de activităţi cu caracter organizat.

- În plan social: dificultăţile de comunicare şi/sau cele din cadrul relaţiilor interumane cresc gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu handicap

- În plan financiar: costurile medicaţiei şi a intervenţiei terapeutice interdisciplinare pentru tratarea afecţiunilor sunt ridicate

- În plan familial: adeseori familiile şi aparţinătorii se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire care să corespundă necesităţilor lor.

În acest moment un proces de recuperare eficient ar putea fi derulat numai într-un cadru specializat în care pot fi oferite atât servicii de găzduire cât şi de recuperare medicală şi psiho-socială. În sectorul 6 nu există în momentul de faţă o instituţie tip Centru de Integrare  prin Terapie Ocupațională  care să ofere condiţii de recuperare conforme cu standardul minim de calitate care va fi cadrul tehnic de referinţă pentru implementarea metodologiei de recuperare.

Problemele grupului ţintă au nevoie de o intervenţie instituţională specializată care uneori solicită găzduire pe anumite perioade de timp mai scurt sau mai îndelungat.

În sectorul 6 nu există niciun centru integrat de terapie ocupaţională unde să fie oferite servicii interdisciplinare pe termen lung pentru persoanele cu handicap implementat de autorităţile locale în afara colaborării cu parteneri ai societăţii civile. În aceeaşi măsură putem afirma că nu există niciun serviciu complex care se adresează unei arii largi de handicap: somatic, fizic, auditiv, vizual, mental. Datorită numărului mare de persoane care au solicitat servicii rezidenţiale şi care necesită intervenţii specializate pentru reabilitare, consideram necesară investiţia în acest centru. În momentul de faţă persoanele adulte cu hadicap apelează la serviciile ambulatorii insuficiente şi nu intotdeauna capabile să asigure o recuperare pe termen lung acestor persoane. Acestea revin în mediul familial şi apelează numai în situaţii critice la serviciile circumstanţiale pentru reducerea stigmatului şi a afectiunilor dar nu reuşesc să ducă la bun sfârşit un program de recuperare pe termen lung.

Oportunităţi:

- Contextul legislativ favorabil, prin promovarea noii legislaţii în domeniul serviciilor sociale, a sănătăţii, pentru persoanele cu handicap, codul fiscal.

- Apariţia serviciilor publice de asistenţă socială, consolidarea comisiilor de dialog social sau de eradicarea sărăciei, programele de formare a resurselor umane finantate din Fonduri Structurale, crează premisele de schimbare în favoarea integrării sociale a oricărei persoane cu risc de excludere sau marginalizată;

- Schimbărea sistemului socio-economico-politic, proces care luptă pentru reducerea discriminării şi pentru materializarea noilor prevederi legale de esenţă europeană. Este un interes crescut faţă de persoanele cu dizabilităţi;

- Metodele pe care le folosim de implicare a diverşilor factori sociali  care  reacţionează pozitiv când sunt responsabilizaţi şi implicaţi;

- Crearea unor modele  standardizate de servicii ce pot fi implementate în comunităţi diferite ca valori, cultură şi nivel economic;

- Existenţa unor modele de succes care pot inspira crearea centrului integrat de terapie ocupaţională.

Stigmatizarea persoanelor cu handicap, dar şi a celor care lucrează în domeniu este un fapt deseori întâlnit. În România problematica hadicapului este considerată încă  subiecte „tabu”. Conform Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, factorii care menţin stigmatizarea sunt: lipsa interesului din partea instituţiilor şi a publicului, instituţii în stare de degradare, lipsa de resurse, sisteme inadecvate de gestionare a informaţiei, legislaţie inadecvată. 	Ţinând cont de Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 2006-2013 se propune dezvoltarea unui Centru Integrat de Terapie Ocupaţională, structura comunitară de îngrijiri pentru adulţi care să abordeze persoanele având în vedere  nevoile lor psiho-socio-medicale. 	Această structură va implementa activităţi de terapie ocupatională pentru mai multe tipuri de handicap: somatic, fizic, auditiv, vizual, mental.  Intervenţia va fi una interdisciplinară astfel încât programele specifice de recuperare vor aborda într-un mod holistic atât aspectele medicale cât şi cele emoţionale ale beneficiarilor. Activităţile de recuperare din cadrul centrului vor fi atât de terapie ocupaţională cât şi de reabilitare motorie dacă este cazul iar în cadrul centrului vor avea parte de o supraveghere permanentă cu personal calificat, care va putea aplica în mod profesionist strategiile de recuperare specifice fiecărui client. Abordarea va fi una individualizată atfel încat şansele de recuperare  şi integrare socilală să crescă vizibil.

În cadrul Centrului de integrare prin terapie ocupaţională vor fi furnizate servicii sociale, care vor urmări realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, vizând obţinerea unui impact favorabil asupra recuperării şi integrării sociale a persoanelor adulte cu handicap:

- servicii de tip rezidenţial de găzduire şi masă: asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului, condiţiilor igienico-sanitare

- corespunzătoare persoanelor cu handicap, asistenţei medicale curente şi de specialitate;

- activităţi de asistenţă medicală: prevenţie, consult medical, administrare medicaţie;

- activităţi de terapie ocupaţională furnizate în scopul formării, dezvoltării şi consolidării deprinderilor de viaţă independentă, autoservire şi autogospodărire;

- activităţi de recuperare medicală prin terapii specifice tipului de handicap: somatic, fizic, auditiv, vizual, mental,

- activităţi de consiliere psihologică, consiliere vocaţională şi de îndrumare pentru accesarea  drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

- activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu implicarea membrilor familiilor dar şi  a membrilor comunităţii,

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înfiinţată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecţia copilului şi a serviciului public de asistenţă socială ce funcţionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituţia asigură, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Atributiile D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt:

- coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

- acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

- evaluează şi pregăteşte persoanele identificate de serviciul public local de Asistenţă socială care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;

- colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

- colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

- asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii  responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- propune Consiliului Local al sectorului 6 infiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de Asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;

- prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

- asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;

- actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

- organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.

2.2. Descrierea investiției

2.2.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse.

Pe amplasamentul studiat se propune edificarea unei construcții ce va deservi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru persoanelor cu dizabilități din Sectorul 6. Prin tema de proiectare, corelată cu nevoile și disponibilitățile beneficiarului, s-a impus ca centrul să deservească unui număr de 80 persoane cu handicapuri fizice sau psihice. De asemenea, se propune edificarea unei a doua construcții, anexă la construcția principală, pentru desfășurarea efectivă activităților de terapie ocupațională

Se propun două scenarii tehnico-economice, ce reprezintă de asemenea două soluții constructive distincte, prin care obiectivele proiectului pot fi atinse:

Scenariul 1:

Structura construcției va fi realizată din beton armat (stalpi, planseu și grinzi); fundațiile vor fi de tip continuu, din beton armat. Închiderile exterioare se vor realiza din cărămidă eficienta și geamuri termo-izolante. Închiderile interioare se vor realiza de asemenea din cărămidă eficientă. Acoperișul va fi de tip terasă circulabilă, de asemenea din beton armat.

Scenariul 2:

Structura construcției va fi metalică constând în stâlipi, grinzi și contravântuiri din oțel fără placă din beton armat pentru terasa circulabilă, aceasta fiind înlocuită cu panouri sandwich de acoperiș. Grinzile sunt prevăzute în pantă astfel eliminând mortarul de panta de pe o terasă din beton obițnuită. La structura din oțel înălțimea grinzilor e mai redusă decât  cea din beton, de exemplu pentru structura propusă înălțimea grinzilor din beton fiind de 55cm, iar la oțel până in 40cm. Structura metalică va fi ignifugată cu soluții specifice. Placa peste parter va fi realizată din beton armat.

Închiderile spre exterior vor fi tip panouri sandwich – cu termoizolatie la mijloc și panouri din sticlă. Închiderile interioare se vor realiza din structura gips-carton rezistentă la foc, termo si fono izolată.

Scenariul recomandat de către elaboratorul studiului este scenariul 1, avantajele scenariului recomandat fiind:

- costuri de construcție mai mici cu până la 25% față de scenariul 2;

- costuri cu 20% mai mici pentru protecția la foc față de scenariul 2;

- costuri de întreținere cu până la 10% mai mici față de scenariul 2;

- flexibilitate arhitecturala mare, lungimile grinzilor și implicit disțantele între stâlpi nefiind impuse de standardele grinzilor metalice, întreaga construcție putând avea în plan forme arhitecturale neregulate.

- pentru construire nu necesită personal cu calificări speciale, asa cum ar fi fost necesar în cazul construcției pe structură metalică.

- Nu se întrevede, pe toată durata de folosintă a construcției, necesitatea refolosirii materialelor utilizate la construcții, numai în cazul scenariului 2 acest lucru fiind posibil.

2.2.2. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică.

Prin tema de proiectare s-a cerut proiectarea unui Centru de Integrare prin Terapie Ocupaționala și anexe aferente pentru 80 de persone cu nevoi speciale.

Construirea clădirii se va face fără intervenții asupra imobilelelor invecinate. Construcția propusă are regim de înălțime P+1E pentru Construcția principală și P pentru  Anexa ateliere.

Clasa de importanţă  a construcţiei conform Normativului P100-1/2006 şi STAS 10100/0-75 este III - clădiri de tip curent.

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ (conform HGR m. 766/1997)

Principalele tipuri de activităţi ce se vor desfășura în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională sunt:

- Activităţi medicale și cu caracter recuperatoriu;

- Activităţi de îngrijire a persoanelor internate;

- Activităţi de conducere și administrare;

- Activităţi gospodăreşti;

- Activităţi de exploatare și întreținere a instalaţiilor si echipamentelor;

2.3. Date tehnice ale investiției:

2.3.1. Zona și amplasamentul

Din punct de vedere administrativ, suprafața de teren studiată se situează în Sectorul 6 al Municiupiului București.

Amplasamentul studiat are o suprafață totală de 3700,57 mp având adresa poștală Str. Drumul Ciorogârla, nr. 371 A, Tarla 152/1, Parcela 2b, Sectorul 6, București.

Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul este situat în zona urbanistică M – Zonă mixtă, subzona M3 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri. Astfel, P.O.T. maxim este de 60%, C.U.T. maxim este 2,5.

Încadrarea în regiune

Municipiul București are o suprafață de 228 km pătrați (0.1 % din suprafața României), din care suprafața construită este de 70 %.

Orașul este asezat la 44°24'49" latitudine nordică (ca și Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) și 26°05'48" longitudine estică (ca și Helsinki sau Johannesburg), în sudul României la o distanță de 64 km nord de fluviul Dunare, la 100 km sud de Carpații Orientali si 250 km vest de Marea Neagră.

Orașul București este capitala României, cel mai mare și important centru politic, economic, financiar - bancar, comercial, cultural - știintific, de învățământ, de trasnsport, informațional, sportiv și turistic al țării.

Bucureștiul este așezat în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96.3 m și este străbătut de două râuri: Dâmbovița și Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor împart orașul în câteva zone sub formă de platouri cu meander și terase. Prezența a două terase locale (2-4 m și 8-12 m) de-a lungul celor două văi oferă varietate peisajului din centrul orașului.

Lunca Dâmboviței a fost modificată prin lucrări de canalizare.

Caracteristicile geomorfice ce definesc regiunea sunt rezultatul acțiunii de eroziune, transport și depunere a cursului inferior a râului Dâmbovița pe direcția aproximativă NV-SE, precum și a râului Colentina. Solul din centrul Regiunii București s-a format și dezvoltat sub influenșa factorilor naturali și umani.

În zona orașului și a imprejurimilor, defrișarea excesivă din ultimele două secole a Codrului Vlăsiei, a permis extinderea agriculturii pe bogatele soluri brune. În condițiile bioclimatice actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humului datorită acțiunii apei de suprafață.

Din punct de vedere litologic, zona București face parte din tipul de câmpie joasă cu terase, caracterizată prin numeroase terase desfășurate de-a lungul râurilor ce o traversează, zona alcatuită din loess și depozite loessoide.

Clima

Este temperat continentală, cu variații mari de temperatură de la vară la iarnă, predominante fiind vânturile estice. Deși este așezat într-o zonă de climă temperată, Bucureștiul este afectat de masele de aer continental excesiv, provenite din zonele învecinate. Curenții de aer estici dau variații excesive de temperatură, de până la 40 grade  C, între verile călduroase și secetoase și iernile geroase.

Scenarii climatice pentru sec. XXI

Scenariile climatice se realizează pe baza unor modele numerice extrem de complexe care au la bază legi fizice, dinamice și chimice ce stimulează comportamentul subsistemelor din componența sistemului climatic, în condițiile unor scenarii de emisie a gazelor cu efect de seră și aerosoli care sunt condiționate de anumiți factori: populația, dezvoltarea economică-socială, schimbările tehnologice. Temperatura medie globală va crește cu 1.4 - 5.8 grade Celsius, în funcție de scenariul de emisie, fiind cu 2-10 ori mai mare față de încălzirea din secolul trecut.

Cantitățile de precipitații la nivel global vor crește, cu mari diferențieri religionale: scăderi și creșteri cuprinse între 5-20 %.

Schimbarea climei conduce la schimbări în circulația atmosferică, care la rândul ei conduce la schimbări în frecvența și amplitudinea unor evenimente extreme de vreme.

Zilele foarte calde vor fi mai frecvente, iar zilele reci mai puține. Va crește amplitudinea și frecvența precipitațiilor extreme în mai multe regiuni, după cum va crește, de asemenea, și frecvența secetelor (temperaturile ridicate și evapotranspirația nu sunt compensate de creșterea cantităților de precipitații).

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul ce urmează a fi ocupat de construcțiile propuse este în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6., având număr cadastral 7465/1.

2.3.3. Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața totală ocupată definitiv de construcție este de 1526,41 m.p. din totalul de 3.700,57 m.p., teren situat în intravilanul Municipiului București.

2.3.4. Studii de teren

2.3.4.1 Studiu geotehnic

Studiul geotehnic a fost elaborat de către o societate specializată - S.C. GLAMOUR ART MULTIMEDIA S.R.L. și este anexat prezentei documentații.

2.3.4.2 Studiu topografic

Măsuratorile GPS au fost făcute cu 3 receptori de tip SOKKIA  Stratus, cu o singură frecvență, din clasa de precizie geodezică.

Timpul de staționare a fost stabilit în funcție de distanța între puncte. Măsurătorile au fost înregistrate automat în memoria receptorului. În funcție de configurația rețelei, după prelucrare, coordonatele punctelor determinate prin măsuratori de G.P.S. pot avea precizii de ± 5 cm.

Măsurători tradiționale: S-au executat cu stația totală Leica TC407 care asigură o precizie pe direcții de ± 5 secunde și pe distanță de ± 3 mm/km. Măsurătorile au fost înregistrate electronic în memoria aparatului sub forma de fișiere *.gsi.

Punctele de teren trebuiau măsurate astfel încât planul topografic, profilele transversale și cel longitudinal să reprezinte cât mai fidel posibil situația din teren. În acest sens, punctele pentru realizarea profilelor transversale s-au ridicat la o distanță de 35-40 de pași între două profile transversale consecutive.

Pentru partea de execuție s-au lasat puncte de cotă din loc în loc, cum ar fi bornele topografice, bornele kilometrice și  hectometrice ale drumurilor și alte detalii din teren care nu pot fi mișcate.

Toate coordonatele punctelor au fost calculate în sistemul Stereo 70 și având ca plan de referință pentru cote Marea Neagră.

De asemenea s-au studiat planurile și hărțile puse la dispoziție de autoritățile locale.

Pe baza acestor măsuratori s-au raportat planuri de situație scara 1:500 și 1:2000, planuri ce au stat la baza dimensionării și amplasării construcțiilor pe teren.

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.

Prin tema de proiectare s-a cerut proiectarea unui Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională și anexe aferente pentru 80 de persone cu nevoi speciale.

Construirea clădirii se va face fără intervenții asupra imobilelelor învecinate. Construcția propusă are regim de înălțime P+1E pentru Construcția principală și P pentru Anexa ateliere.

Date tehnice ale construcției propuse:

- regim de înălțime: P+1E pentru Construcția principală și P pentru Anexa ateliere

- înălțime terasă : 7m

- înălțime la atic: 8 m

- H maxim = 10 m

- S construită la sol Construcția principală = 1333 mp

- S construită la sol Anexa ateliere = 193,41 mp

- S totală construită la sol = 1526,41mp

- S desfășurată = 2903,41 mp

- S utilă Construcția principală parter= 1218,9 mp

- S utilă Construcția principală etaj=1092,7mp

- S utilă Anexa ateliere=170,4 mp

- Volum Construcția principală =  7974 mc

- Volum Anexa ateliere = 588 mc

- POT = 41,24 %

- CUT = 0.78

PARTER	S Totală Construită : 1526,41mp / S Utilă : 1218,9 mp

- Centrală termică 35,4mp

- Rampă acces 43,6mp

- Spații tehnice și de întreținere 59,5mp

- Depozit obiecte de inventar 11mp

- Birou bucătar șef 7,9mp

- Vestiar F 17mp

- Vestiar M 17mp

- Bucătarie 116mp

- Depozitare marfă 14,7mp

- Sala de mese 80 locuri -101,8mp

- Cabinet consultații -19mp

- Grupuri sanitare 23mp

- Camera tratamente -23,6mp

- Cabinet consiliere psihologică - 19 mp

- Capela -17,4mp

- Camera gard medic -21,2

- Birou coordonator -15,9mp

- Camera primire vizitatori -17,5mp

- Spațiu de primire - 34mp

- Windfang - 7mp

- Nod circulații vertical 30mp

- Cabinet medical -38,7mp

- Izolator prevăzut cu grup sanitar -34mp

- Debara materiale sanitare -10,6mp

- Sala Kinteoterapie -25,5mp

- Sala Fizioterapie și masaj -41,4mp

- Birou asistenți sociali/instructori ateliere -26,8mp

- Sala Art-terapie/meloterapie -56,3mp

- Sala de socializare -58mp

- Biblioteca și depozit cărți -20,5mp

- Grupuri sanitare 25mp

- Frizerie coafor -18,7mp

- Spălătorie uscătorie -22,8mp

- Cabine telefonice -8,2mp

- Nod circulații vertical 17,6mp

- Holuri – 163,3 mp

ANEXA ATELIERE  S Utilă : 170,4 mp

- Seră -58mp

-Atelier 1 -22,5mp

-Atelier 2 -22,5mp

-Hol -18mp

-Grupuri sanitare 25mp

-Microfermă -24,4mp

ETAJ 1		S Construită : 1377,23mp / S Utilă : 1092,7mp

- 26 Unități cazare cu 3 paturi și grup sanitar propriu si o unitate cu 2 paturi si grup sanitar propriu - 27x33,9=915,3mp

- 2 Debarale – 2x8,1=16,2mp

- 1 Debara 3m

- 1 Debara 2,6m

- Hol etaj 152,6mp

- 2 Grupuri sanitare personal 2x3=6mp

TERASA CIRCULABILĂ      	S Construită : 1377,23mp / S Utilă : 1209mp

Clasa de importanţă  a construcţiei conform Normativului P100-1/2006 şi

STAS 10100/0-75 este III, clădiri de tip curent.

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ (conform HGR m. 766/1997)

FINISAJE INTERIOARE

Pardoselile vor fi amenajate în funcție de destinația încăperilor; se vor utiliza fie gresie antiderapantă (băi, bucătarie, scări, spațiu de primire, sala de mese, birouri) fie linoleum (dormitoare, holuri, săli tratament).

Compartimentările se vor realiza din pereți zidărie Porotherm 11,5.

Pentru tavane se vor utiliza finisaje Armstrong sau placări cu gips carton.

FINISAJE EXTERIOARE

Fațadele vor fi realizate din pereți de închidere finisați cu tencuieli decorative.

Pereții exteriori sunt realizați utilizând cărămidă Porotherm 30 + termosistem din polistiren expandat de 10cm grosime.

Geamurile vor fi Glavelbel cu absorbtie de radiație.

Învelitoarea va fi tip terasă circulabilă.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

S-a proiectat structura astfel încât să respecte cerințele de volum cuprinse în documentatie, să reziste la încărcările date de vânt, zăpadă, seism.

Structura de rezistență Parter este alcătuită din stâlpi din beton armat  (40x40cm) și grinzi (50x30cm). Pereții exteriori de 30 cm grosime din zidărie porotherm izolați termic cu polistiren expandat (10 cm grosime) și placa peste parter de 12 cm grosime. Pereții exteriori sunt  încastrați în grinzi de fundație pe cele 2 direcții, planșeul de la cota -0.10m fiind din beton armat monolit. Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereți din zidărie de cărămidă de 11,5 cm grosime.

Structura de rezistență Etaj este alcătuită din stâlpi din beton armat  (40x40cm) și grinzi (50x30cm). Pereții exteriori de 30 cm grosime din zidărie porotherm izolați termic cu polistiren expandat (10 cm grosime) și placa peste parter de 12 cm grosime. Pereții exteriori sunt  încastrați în planșeul peste parter din beton armat. Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereți din zidărie de cărămidă de 11,5 cm grosime. Placa suport a pardoselii de la cota ±0.00 este de grosime de 10 cmșsi se va realiza din beton armat dispers.

INSTALAȚII SANITARE

Apele uzate vor fi deversate în rețeaua publică de canalizare.

Apele pluviale vor fi evacuate parte la teren, parte la rețeaua de canalizare orășenească.

Instalaţiile de apă vor menţine potabilitatea acesteia în limitele parametrilor prevăzuţi de standarde.

Instalaţiile interioare s-au conceput astfel încât să elimine riscul transmiterii sau contaminării prin intermediul lor cu agenţi infecțiosi sau poluanţi de la o categorie de spații la alta.

Instalaţiile de apă rece vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer și incendiu ale clădirii, distribuţia fiind comună dar cu coloane separate.

Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.

Coloanele de alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în caz de avarie.

Conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din țevi de oțel zincat sau alte materiale agrementate în România, cu calităţi egale sau superioare celor din oțel.

Apa caldă menajeră se furnizează la obiectele sanitare curente și la utilajele ce funcţionează cu apă caldă pentru asigurarea unui grad sporit de confort și igienă.

Temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max. 60 grade C.

Se prevede recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât și pe coloane.

Conductele de apă caldă menajeră și de recirculare se montează paralel cu apa rece, în ghene închise.

Pentru conductele de apă caldă menajeră sunt valabile toate prevederile referitoare la conductele de apă rece (alcătuire, materiale, izolaţii).

Clădirile se echipează cu instalaţii de hidranți interiori.

Proiectarea și executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se face conform Normativului I 9. La dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se respectă prevederile STAS 1478.

Instalaţia interioară de canalizare menajeră preia toate apele uzate calde și reci de la punctele de consum ca și apele accidentale deversate pe pardoseli.

Apele uzate de la bucătărie și spălătorie se vor evacua prin reţele separate de restul reţelei de canalizare menajeră interioară și evacuare în reţeaua publică, după tratarea prealabilă (separatoare de grăsimi, nisip, spume).

Coloanele se vor monta în ghene incluse cu posibilitatea intervenţiei la piesele de curăţire.

Conductele de legătură sau traseele de canalizare montate la tavan se vor masca cu tavane false sau rabituri.

Colectoarele principale și coloanele se vor executa din fontă de scurgere, iar conductele de legătură din fontă sau plumb.

Aerisirea coloanelor se face cu conducte de fontă ridicate cu min.0,50 m peste nivelul terasei.

Canalizare pluvială

Instalaţia interioară de canalizare pluvială se separă de celelalte sisteme de canalizare interioară și va asigura preluarea apelor meteorice de pe acoperişul tip terasă.

Toate prevederile privind alcătuirea, amplasarea și întreţinerea instalaţiei interioare de ape pluviale sunt asemănătoare celor prescrise pentru instalaţia de canalizare menajeră.

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii

Echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete,lavoare, dușuri, băi, pisoare). Echiparea grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități motorii se va face cu obiecte sanitare speciale.

Armăturile vor fi de construcţie sigură, inoxidabile, cu baterii amestecătoare.

Dotări pentru bucătarii și spălătorii

La bucătarii:

Zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere și dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe, carne și preparate clin carne, ouă, lapte, peşte.

Camerele de preparare primară vor li echipate cu spălătoare simple sau duble, mese de prelucrare, roboți de prelucrare, etc. din materiale rezistente și igienice (inox).

Spălătorul de vase se va echipa cu evier, spalatordegresor,rasteluri de vase.

Bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit, grătare fripturi, cuptoare, marmite, baterii de cazanele (pentru ciorbe, supe, ceai, lapte), roboți universali, mese. spălătoare.

Oficiul de distribuţie va fi echipat cu masa calda, dulap pentru tăvi, cărucioare transport.

La alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil, hrana preparată, capacitatea utilajului.

La spălătorii:

Dotările si utilajele principale sunt: căzi de înmuiat, maşini de spălat, centrifuge de stors, uscatoare, calandre și prese de călcat, maşini de cusut, mese de lucru.

Alegerea tipului de utilaj se face in funcţie de energia disponibilă (abur, energic

electrica) si de randament.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrică se va realize din rețeaua  E.N.E.L. până la firida de branșament exterioară. Se va alimenta tabloul general aflat la parter de care sunt racordate tablourile de distribuție aflate la fiecare nivel.

Se vor realiza următoarele tipuri de instalații:

- instalație de iluminat și prize

- instalație de împământare împotriva electrocutării

- iluminatul artificial va asigura desfăşurarea activităţilor vizuale în bune condiții atât a personalului cât și a persoanelor internate.

- în încăperile în care există solicitări vizuale diferite se prevăd mai multe sisteme de iluminat pentru iluminatul general si pentru cel local.

- iluminatul general și local trebuie să asigure nivelele nominale prezentate la cap.

Proiectarea instalaţiilor electrice de iluminat respectă prevederile normativului I7.

Pentru iluminarea căilor de evacuare, marcarea hidranților de incendiu, iluminatul de veghe și iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede un iluminat de siguranţă proiectat și executat în conformitate cu normativul I 7, astfel:

- iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie, pe scări de evacuare și la accese.

- iluminatul de siguranţă va fi alimentat independent față de orice alt sistem de iluminat.

- Iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare, la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare.

Instalaţii de semnalizare a incendiilor

Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane și detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într-un spaţiu cu supraveghere permanentă (camera garda, portar). Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică și acustică.

Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. STAS 2612; 8275; 12608; 2604/4; 2605/5; 17;

Protecţia împotriva trăsnetului: se realizează prin instalaţii speciale de paratrăsnet conform normativului I20.

Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară, fie cu centura de împământare exterioară cu priza artificială conform normativului I20.

INSTALATII TERMICE

Încălzirea va fi asigurată de o centrală termică cu gaze.

Încălzirea se va realiza cu radiatoare racordate la o centrală termică.

Construcția se va branșa la rețeaua publică de gaze.

Sursa de energie termică trebuie să asigure producerea următorilor agenţi termici:

- Apa caldă pentru încălzire (max. 115 0 C)

- Abur de joasă presiune (max. 0,7 bar)

- Abur de medie presiune (0,7 7 bar)

- Apa caldă pentru consum menajer (max. 60 0 C).

MĂSURILE DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezentul proiect s-a realizat în conformitate cu Normativul de Protecţie

Împotriva Incendiului P118/1999:

Construcția se încadrează la Gradul II de rezistenţă la foc.

Măsurile de securitate la incendiu pentru perioada de execuție sunt stabilite de către firma de construcții care va efectua lucrarile .

Vor fi folosite echipamente electrice corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu pentru fiecare încăpere în parte.

Măsurile de securitate la incendiu pentru perioada de exploatare sunt stabilite de organizașia de exploatare .

Vor fi adoptate norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice.

CIRCULAȚII

Imobilul dispune atât de acces pietonal cât și de acces auto direct din Str. Drumul Ciorogârla.

Dimensionarea căilor de circulaţie:

Căile de circulaţie au fost dimensionate în funcţie de fluxuri, necesităţi tehnologice, echipamente și mobilier; în toate încăperile în care au acces persoanele internate sau pacienţii, se va asigura lăţimea necesară trecerii cu căruciorul rulant; astfel s-au prevazut coridoare de minim 1,5 m pentru manevrarea cărucioarelor rulante, goluri de ușă de 1,2m pentru posibilitatea accesului cu targa, în zonele unde au acces pacienții.

Circulaţia în incintă:

Circulaţia carosabilă se va rezolva separat de circulaţia pietonală;

Pentru căile de acces paralele cu accesul pietonal au fost prevăzute trotuare înalte față de carosabil. Denivelările mai mari de 2,5 cm pe traseele de circulaţie se vor prelua prin pante de max. 8%; locurile periculoase vor fi marcate și semnalizate corespunzător și vizibil; se va prevedea un iluminat adecvat pe traseele de circulaţie din jurul clădirii, în zona acceselor în clădire și în punctele periculoase; parcajele se rezolvă în zona accesului principal.

Caracteristicile elementelor de construcţie pe căile de circulatie:

a) uşile: pe traseele de circulaţie uşile vor fi vizibile, cu sisteme de acţionare simple, fără risc de blocare și nu vor avea praguri; sensul de deschidere nu va limita lăţimea normală de circulaţie iar uşile alăturate nu se lovesc între ele la deschiderea consecutivă;

Se vor utiliza (pentru circulaţia cu scaun rulant) uși cu geam 2/3 din înălțime și

prevăzute cu grilaje de protecţie la partea inferioară;

b) pardoselile

Se vor utiliza suprafețe plane, netede, antiderapante care să fie din materiale rezistente la uzură și să nu se deformeze la şocuri dinamice sau statice; care să nu producă scântei prin lovire și să aibă un potenţial scăzut de încărcare electrostatică;

c) pereţi:

Pereţii adiacenţi căilor de circulaţie vor fi plani, netezi, fără asperităţi sau muchii tăioase; s-au evitat elementele ieşite din planul pereţilor care să producă senzaţia de lovire; suprafeţele cu geam ai pereţilor se vor proteja împotriva lovirii până la înălțimea de min. 0,90 m.

Principalele tipuri de activităţi ce se vor desfășura în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională sunt:

- Activităţi medicale si cu caracter recuperatoriu;

- Activităţi de îngrijire a persoanelor internate;

- Activităţi de conducere și administrare;

- Activităţi gospodăreşti;

- Activităţi de exploatare și întreținere a instalaţiilor și echipamentelor;

Întrucât tema de proiectare a fost una clară și completă până în cel mai mic detaliu, variantele constructive de realizare a investiției au făcut și obiectul scenariilor propuse promovării prin prezentul studiu de fezabilitate

Astfel s-au identificat 2 variante constructive:

- Structura construcției din beton armat (stâlpi, planșeu și grinzi); fundațiile vor fi de tip continuu, din beton armat. Închiderile exterioare se vor realiza din cărămidă eficientă și geamuri termo-izolante. Închiderile interioare se vor realiza de asemenea din cărămidă eficientă. Acoperișul va fi de tip terasă circulabilă, de asemenea din beton armat.

- Structura construcției metalică constând în stâlipi, grinzi și contravântuiri din oțel fără placă din beton armat pentru terasa circulabilă, aceasta fiind înlocuită cu panouri sandwich de acoperiș. Structura metalică va fi ignifugată cu soluții specifice. Placa peste parter va fi realizată din beton armat. Închiderile spre exterior de tip panouri sandwich – cu termoizolație la mijloc și panouri din sticlă. Închiderile interioare se vor realiza din structura gips-carton rezistentă la foc, termo și fono izolată.

Varianta optimă propusă spre aprobare este varianta 1, aceasta având avantaje tehnico-economice similare cu nevoile beneficiarului, avantaje detaliate la punctul 2.2.1. din prezentul studiu.

2.3.6. Situația existentă a utilităților și analiza de consum.

Utilitățile vor fi asigurate de către furnizorii locali de utilități din zona imobilului, după cum urmează:

- energia electrică este asigurată de rețeaua locală, gestionată de Enel Distribuție – se consideră a fi suficientă o putere instalată de 370 kW; se estimează un consum anual de 90.000 kW/h.

- alimentarea cu apă și canalizarea apelor reziduale și pluviale ale obiectivului sunt asigurate de la rețeaua locală de distribuție și colectare – se estimează un consum anual de 3840 mc de apă potabilă de la rețea.

- alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va face de la rețeaua din zonă,  rețea gestionată de către GDF Suez – Se estimează un consum anual de 75.000 m.c. de gaze naturale.

- este prevazută de asemenea conectarea obiectivului la rețeua de telefonie și Internet din zonă.

2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului. Măsuri pentru protecția mediului.

Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafață, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului și mediului înconjurător. Prin executarea lucrărilor de spații verzi în curtea centrului vor apărea unele influențe favorabile asupra factorilor de mediu.

În ansamblu, se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfuncționalități suplimentare față de situația actuală, ci dimpotrivă, efecte pozitive.

Măsuri de protecția mediului

La elaborarea proiectului se vor lua în considerare și se vor respecta următoarele norme :

- Legea 137/1995 Legea privind protecția mediului

- Legea 294/2003 cu completări la Legea 137/1995

- H.G 321/2005 Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

Executantul va obține autorizația de mediu de la Agenția de Protecția Mediului pentru organizarea de șantier și va lua toate măsurile pentru reducerea la minim a impactului negativ asupra mediului.

În timpul lucrărilor de construcție se vor înregistra unele creșteri ale poluării aerului, mai ales în zona șantierului și a gropilor de împrumut.

Se va acorda o atenție prioritară aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare a efectelor asupra mediului și se va verifica dacă acestea respectă legislatia României. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de soluțiile tehnice adoptate vor fi transpuse în măsuri de protecția mediului care sa nu genereze constrângeri de mediu prin aplicarea lor.

Deasemenea, se va avea în vedere și respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan european, Directivele Consiliului Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 si 97/11/EC din 3 martie 1997 în domeniul protecției mediului, care în cea mai mare parte se regăsesc și în legislația română.

Proiectantul va urmări tratarea corespunzătoare a lucrărilor de protecție a mediului și a sănătății oamenilor prin proiectarea de soluții corespunzătoare nepoluante, utilizarea materialelor agrementate, respectarea Normelor de mediu în vigoare.

De asemenea se va înregistra o depășire a nivelului de zgomot în zonă, depășire specifică unor astfel de lucrări.

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință (exigență) esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și este definită astfel: "Construcția trebuie proiectată și executată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească sau să lucreze în condiții satisfăcătoare".

"Protecția la zgomot" este în acelasi timp cerința de calitate în construcții în contextul Legii 10/1995.

Prin proiect vor fi stabilite și respectate toate valorile concrete ale nivelurilor de zgomot cu respectarea prevederilor din reglementarile tehnice în vigoare.

Pentru a putea propune măsuri de protecție împotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a acestuia atât în perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada de exploatare a lor.

Se va indica o evaluare foarte atentă a utilajelor din dotarea Executantului pentru execuția lucrărilor, astfel încât să fie folosite numai utilajele și echipamentele care corespund anumitor norme de poluare acustică si cu noxe.

După desființarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de șantier, tehnologia de lucru sau în alte scopuri, va fi redat în circulatie și/sau pus la dispoziția organelor locale pentru alte utilități, respectând legislația în vigoare.

2.4. Durata de realizare și etapele principale, graficul de realizare a investiției.

Se estimează o durată de realizare totala de 11 luni, din care 1 luna alocată realizării proiectului tehnic și obținerii de avize și autorizații necesare, respectiv a semnării contractelor de execuție.

Graficul de realizare a investiției este anexat prezentului studiu.

(3) – cOSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general împreuna cu devizele pe obiect sunt anexate prezentei documentații. Elaborarea devizului general s-a facut cu respectarea H.G. 28 / 2008.

Asfel s-a obținut o valoare totală de: 11.620,797 lei, fără TVA, respectiv 14.409,788 lei, inclusiv TVA 24%.

Pentru echivalența euro s-a folosit cursul de referință comunicat de BNR, valabil pentru 22.08.2011, anume 4,2611 lei / euro, rezultând astfel o valoare totală de 2.727,182 euro, fără TVA, respectiv 3.381,706 euro, inclusiv TVA.

3.2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

mii lei (inclusiv TVA)       mii euro (inclusiv TVA)

| Anul 1 | Inv | 6484,405 | 1521,768 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cm | 4650,177 | 1091,309 |
| Anul 2 | Inv | 7925,383 | 1859,938 |
|  | Cm | 5683,549 | 1333,822 |

(4) ANALIZA COST BENEFICIU

Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor) impactul socio-economic datorat implementării anumitor acţiuni şi/sau proiecte. Impactul trebuie să fie evaluat în comparaţie cu obiective predeterminate, analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectaţi de acţiune, în mod direct sau indirect.

Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este de a identifica şi cuantifica (respectiv de a da o valoare monetară) toate impacturile posibile (financiare, economice, sociale, de mediu, etc.) ale proiectului de investitii privind „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională <Sfântul Ioan>”, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor corespunzătoare. Rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete şi a stabili dacă proiectul este oportun şi merită să fie implementat. Astfel, ACB poate fi utilizată ca instrument de decizie pentru evaluarea utilităţii investiţiilor ce urmează a fi finanţate din resurse publice.

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadelor de referinţă

Ţinând cont de Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 2006-2013 se propune dezvoltarea unui Centru Integrat de Terapie Ocupaţională, structura comunitară de îngrijiri pentru adulţi care să abordeze persoanele având în vedere  nevoile lor psiho-socio-medicale. Această structură va implementa activităţi de terapie ocupațională pentru mai multe tipuri de handicap: somatic, fizic, auditiv, vizual, mental.  Intervenţia va fi una interdisciplinară astfel încât programele specifice de recuperare vor aborda într-un mod holistic atât aspectele medicale cât şi cele emoţionale ale beneficiarilor. Activităţile de recuperare din cadrul centrului vor fi atât de terapie ocupaţională cât şi de reabilitare motorie dacă este cazul iar în cadrul centrului vor avea parte de o supraveghere permanentă cu personal calificat, care va putea aplica în mod profesionist strategiile de recuperare specifice fiecărui client. Abordarea va fi una individualizată atfel încat şansele de recuperare  şi integrare socilală să crescă vizibil.

Pentru functionarea Centrului este necesară edificarea unei constructii P+1, precum și a unei anexe în care se vor desfășura diverse tipuri de terapii ocupaționale. Construcția a fost astfel dimensionată astfel încât să poată gazdui un număr de 80 de persoane aflate în nevoie, precum și personalul necesar administrării și menținerii în bună funcționare a centrului.

Ipoteze:

- Orizontul de analiză pentru proiecte de constructii civile de sănătate este de 50 de ani;

- Factorul de actualizare utilizat în analiză este de 8% (conform indicelul preţurilor de consum total pentru ultimele 12 luni);

- Se estimează o majorare cu 1% în fiecare an a costurilor de mentenanţă;

- Se estimează o creştere anuală a costurilor de reparaţii capitale cu 1%;

- Valoarea investiţiei luată în calcul este cea brută.

4.2. Analiza opţiunilor

Optiunea 1: Varianta fără investiţie.

În sectorul 6 situaţia persoanelor adulte cu handicap se prezintă astfel: un număr de 8138 de persoane adulte cu handicap - somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental - ar putea beneficia de servicii sociale adecvate nevoilor determinate de tipul de handicap identificat şi certificat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a sectorului.

În conformitate cu liniile directoare ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013,  în care  se stipulează faptul că persoana cu handicap este la fel de importantă şi de valoroasă ca orice altă persoană, apreciem că serviciile sociale furnizate printr-un centru de integrare prin terapie ocupaţională, vor permite sprijinirea procesului de integrare socială, profesională şi culturală a acestei categorii de persoane.

În prezent nu există pe raza sectorului 6 un centru de integrare prin terapie ocupațională, astfel încât integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap se desfășoară anevoios, de cele mai multe ori în cadrul familiei fiecărei persoane cu handicap.

În aceasta variantă, nu vor exista modificări faţă de situaţia actuală descrisă mai sus.

Opţiunea 2: Varianta cu investiţie maximă.

Se propune edificarea unui grup de construcșii care să găzduiască un număr de 500 de persoane cu handicap somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental. Pentru edificarea unei astfel de construcții cu respectarea regulilor de urbanism și a normativelor tehnice în vigoare va fi necesară achizitionarea unui teren în suprafață minimă de 5 ha.

Valoarea investiției ar fi de aproximativ 15-16 milioane euro, dar va putea găzdui un procent de aproximativ 6% din totalul persoanelor cu handicap din sectorul 6.

Opţiunea 3: Varianta cu investiţie medie.

Se propune edificarea unei constructii care să găzduiască un număr de 80 de persoane cu handicap somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental. În prezent, DGASPC Sector 6 are în administrare un teren în sectorul 6, în suprafață de 3700 mp, suprafață suficientă pentru edificarea unei asfel de constructii

Valoarea investiției ar fi de aproximativ 3,4 milioane euro și va putea găzdui un procent de aproximativ 1% din totalul persoanelor cu handicap din sectorul 6.

Varianta selectată este Opţiunea 3 – varianta cu investiţie medie, această variantă fiind cea mai apropiată de nevoile actuale ale beneficiarului, ținând cond de faptul că marea majoritate a persoanelor cu handicap din sectorul 6 se află momentan în grija familiilor. De asemenea, nu este necesară o investiție majoră, iar proiectul, fiind primul de acest tip din sectorul 6 se dorește a fi un proiect “pilot” pentru viitoare astfel de investiții.

4.3. Analiza financiară

Costuri de realizare a investiției

Conform devizului general anexat prezentului studiu, valoarea totală a investiţiei este 14.409,788 lei, inclusiv TVA.

Costurile de realizare a investiţiei sunt compuse din:

- cheltuieli pentru protecţia mediului, asigurarea utilităților necesare obiectivului şi amenajarea terenului;

- cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- cheltuieli pentru investiţia de bază;

- alte cheltuieli (organizarea de şantier, taxe şi comisioane, dotări)

Costuri de mentenanţă

Costurile de mentenanţă au fost proiectate conform legislaţiei în vigoare, pe o perioadă de 50 ani. Costurile cuprind: cheltuielile legate de întreţinerea şi reparaţia anuală atât a construcției cât și a aleilor interioare și spațiilor verzi. De asemenea au fost incluse costuri cu salariile angajaților și costurile cu utilitățile (așa cum au reieșit din analiza de consum a utilităților) necesare funcționării obiectivului.

| Costuri | Cost anual |
| --- | --- |
| Curatenie și igienizare | 35.577,00 |
| Intretinere instalatii si utilaj tehnologic | 4.422,00 |
| Utilități (apă, canal, gaz, curent, telefonie, internet) | 175.028,00 |
| Reparații de întreținere | 5.550,00 |
| Personal | 192.500,00 |
| Costuri întreținere spații verzi și deszăpezire | 12.650,00 |
| Alte costuri (diverse și neprevăzute) | 24.000,00 |
| TOTAL / an | 470.927,00 |

În plus, vor fi necesare reparații capitale (vopsitorii, igienizări complete, revizii ale instalațiilor hidro, electrice, termice etc.) o dată la fiecare 3 ani, Costul acestora fiind estimat la 121.200 lei. Costurile cu reparaţiile capitale se majorează cu 3% la fiecare interval.

Fiind vorba de un proiect social, veniturile financiare direct generate sunt 0.

Principalii indicatori de performanţă financiară.

Principalii indicatori de performanţă sunt valoarea actualizată netă (NPV - net present value), rata internă a rentabilităţii (IRR- internal rate of rentability) şi raportul cost-beneficiu.

- Valoarea actualizată netă reprezintă suma actuală a tuturor fluxurilor nete generate de investiţie.

- Rata internă de rentabilitate este definită ca rata dobânzii care aduce la zero NPV.

Raportul costuri/beneficii reprezintă raportul dintre valoarea netă actualizată a fluxurilor de ieşire şi valoarea netă actualizată a fluxurilor de intrare.

| Analiza financiară |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Cost investiţii (lei) | Cost mententanţă anuală | Cost reparaţii capitale | TOTAL Costuri | Total venituri operationale | Cash Flow |
| 1 | 6.484.405,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.405,00 | 0,00 | -6.484.405,00 |
| 2 | 7.925.383,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925.383,00 | 0,00 | -7.925.383,00 |
| 3 |  | 470.927,00 | 0,00 | 470.927,00 | 0,00 | -470.927,00 |
| 4 |  | 475.636,27 | 0,00 | 475.636,27 | 0,00 | -475.636,27 |
| 5 |  | 480.392,63 | 121.200,00 | 601.592,63 | 0,00 | -601.592,63 |
| 6 |  | 485.196,56 | 0,00 | 485.196,56 | 0,00 | -485.196,56 |
| 7 |  | 490.048,52 | 0,00 | 490.048,52 | 0,00 | -490.048,52 |
| 8 |  | 494.949,01 | 124.836,00 | 619.785,01 | 0,00 | -619.785,01 |
| 9 |  | 499.898,50 | 0,00 | 499.898,50 | 0,00 | -499.898,50 |
| 10 |  | 504.897,48 | 0,00 | 504.897,48 | 0,00 | -504.897,48 |
| 11 |  | 509.946,46 | 128.581,08 | 638.527,54 | 0,00 | -638.527,54 |
| 12 |  | 515.045,92 | 0,00 | 515.045,92 | 0,00 | -515.045,92 |
| 13 |  | 520.196,38 | 0,00 | 520.196,38 | 0,00 | -520.196,38 |
| 14 |  | 525.398,35 | 132.438,51 | 657.836,86 | 0,00 | -657.836,86 |
| 15 |  | 530.652,33 | 0,00 | 530.652,33 | 0,00 | -530.652,33 |
| 16 |  | 535.958,85 | 0,00 | 535.958,85 | 0,00 | -535.958,85 |
| 17 |  | 541.318,44 | 136.411,67 | 677.730,11 | 0,00 | -677.730,11 |
| 18 |  | 546.731,63 | 0,00 | 546.731,63 | 0,00 | -546.731,63 |
| 19 |  | 552.198,94 | 0,00 | 552.198,94 | 0,00 | -552.198,94 |
| 20 |  | 557.720,93 | 140.504,02 | 698.224,95 | 0,00 | -698.224,95 |
| 21 |  | 563.298,14 | 0,00 | 563.298,14 | 0,00 | -563.298,14 |
| 22 |  | 568.931,12 | 0,00 | 568.931,12 | 0,00 | -568.931,12 |
| 23 |  | 574.620,43 | 144.719,14 | 719.339,57 | 0,00 | -719.339,57 |
| 24 |  | 580.366,64 | 0,00 | 580.366,64 | 0,00 | -580.366,64 |
| 25 |  | 586.170,31 | 0,00 | 586.170,31 | 0,00 | -586.170,31 |
| 26 |  | 592.032,01 | 149.060,71 | 741.092,72 | 0,00 | -741.092,72 |
| 27 |  | 597.952,33 | 0,00 | 597.952,33 | 0,00 | -597.952,33 |
| 28 |  | 603.931,85 | 0,00 | 603.931,85 | 0,00 | -603.931,85 |
| 29 |  | 609.971,17 | 153.532,53 | 763.503,70 | 0,00 | -763.503,70 |
| 30 |  | 616.070,88 | 0,00 | 616.070,88 | 0,00 | -616.070,88 |
| 31 |  | 622.231,59 | 0,00 | 622.231,59 | 0,00 | -622.231,59 |
| 32 |  | 628.453,91 | 158.138,51 | 786.592,42 | 0,00 | -786.592,42 |
| 33 |  | 634.738,45 | 0,00 | 634.738,45 | 0,00 | -634.738,45 |
| 34 |  | 641.085,83 | 0,00 | 641.085,83 | 0,00 | -641.085,83 |
| 35 |  | 647.496,69 | 162.882,67 | 810.379,35 | 0,00 | -810.379,35 |
| 36 |  | 653.971,66 | 0,00 | 653.971,66 | 0,00 | -653.971,66 |
| 37 |  | 660.511,37 | 0,00 | 660.511,37 | 0,00 | -660.511,37 |
| 38 |  | 667.116,49 | 167.769,15 | 834.885,63 | 0,00 | -834.885,63 |
| 39 |  | 673.787,65 | 0,00 | 673.787,65 | 0,00 | -673.787,65 |
| 40 |  | 680.525,53 | 0,00 | 680.525,53 | 0,00 | -680.525,53 |
| 41 |  | 687.330,78 | 172.802,22 | 860.133,00 | 0,00 | -860.133,00 |
| 42 |  | 694.204,09 | 0,00 | 694.204,09 | 0,00 | -694.204,09 |
| 43 |  | 701.146,13 | 0,00 | 701.146,13 | 0,00 | -701.146,13 |
| 44 |  | 708.157,59 | 177.986,29 | 886.143,88 | 0,00 | -886.143,88 |
| 45 |  | 715.239,17 | 0,00 | 715.239,17 | 0,00 | -715.239,17 |
| 46 |  | 722.391,56 | 0,00 | 722.391,56 | 0,00 | -722.391,56 |
| 47 |  | 729.615,48 | 183.325,87 | 912.941,35 | 0,00 | -912.941,35 |
| 48 |  | 736.911,63 | 0,00 | 736.911,63 | 0,00 | -736.911,63 |
| 49 |  | 744.280,75 | 0,00 | 744.280,75 | 0,00 | -744.280,75 |
| 50 |  | 751.723,55 | 188.825,65 | 940.549,21 | 0,00 | -940.549,21 |

| Indicator | valoare indicator |
| --- | --- |
| VNAF | - 45.684.181,02 |
| RIFR | VNAF fiind negativ, nu se poate calcula |
| vna costuri | 45.684.181,02 |
| vna venituri | 0,00 |
| b/c | 0,00 |
| vnaf/vi | - 3,170 |

VNAF (venitul net actualizat financiar) este negativ, ceea ce înseamnă că proiectul nu este sustenabil, necesitând astfel intervenţia autorităţii contractante. VNAF fiind negativ nu este posibilă calcularea ratei de rentabilitate.

Raportul beneficiu/cost B/C este sub 1, ceea ce este rezultatul direct al VNAF negativ.

4.4. Analiza de senzitivitate

Prin intermediul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice şi se vor analiza performanţele financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenţează stabilitatea proiectului nostru.

În cazul unui proiect de investiţie, variabilă critică poate să fie costul total al investiţiei, venitul operaţional sau cheltuiala operaţională.

Veniturile financiare direct generate de proiect fiind 0, s-au prevăzut 4 analize de risc şi de senzitivitate:

- venituri 0, costuri de investiţii majorate cu 1%

- venituri 0, costuri de investiţii diminuate cu 1%

- venituri 0, costuri de mentenanţă majorate cu 1%

- venituri 0, costuri de mentenanţă diminuate cu 1%

| Analiza 1 - costuri de investitie majorate cu 1% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Cost investiţii (lei) | Cost mententanţă anuală | Cost reparaţii capitale | TOTAL Costuri | Total venituri operationale | Cash Flow |
| 1 | 6.549.249,05 | 0,00 | 0,00 | 6.549.249,05 | 0,00 | -6.549.249,05 |
| 2 | 8.004.636,83 | 0,00 | 0,00 | 8.004.636,83 | 0,00 | -8.004.636,83 |
| 3 |  | 470.927,00 | 0,00 | 470.927,00 | 0,00 | -470.927,00 |
| 4 |  | 475.636,27 | 0,00 | 475.636,27 | 0,00 | -475.636,27 |
| 5 |  | 480.392,63 | 121.200,00 | 601.592,63 | 0,00 | -601.592,63 |
| 6 |  | 485.196,56 | 0,00 | 485.196,56 | 0,00 | -485.196,56 |
| 7 |  | 490.048,52 | 0,00 | 490.048,52 | 0,00 | -490.048,52 |
| 8 |  | 494.949,01 | 124.836,00 | 619.785,01 | 0,00 | -619.785,01 |
| 9 |  | 499.898,50 | 0,00 | 499.898,50 | 0,00 | -499.898,50 |
| 10 |  | 504.897,48 | 0,00 | 504.897,48 | 0,00 | -504.897,48 |
| 11 |  | 509.946,46 | 128.581,08 | 638.527,54 | 0,00 | -638.527,54 |
| 12 |  | 515.045,92 | 0,00 | 515.045,92 | 0,00 | -515.045,92 |
| 13 |  | 520.196,38 | 0,00 | 520.196,38 | 0,00 | -520.196,38 |
| 14 |  | 525.398,35 | 132.438,51 | 657.836,86 | 0,00 | -657.836,86 |
| 15 |  | 530.652,33 | 0,00 | 530.652,33 | 0,00 | -530.652,33 |
| 16 |  | 535.958,85 | 0,00 | 535.958,85 | 0,00 | -535.958,85 |
| 17 |  | 541.318,44 | 136.411,67 | 677.730,11 | 0,00 | -677.730,11 |
| 18 |  | 546.731,63 | 0,00 | 546.731,63 | 0,00 | -546.731,63 |
| 19 |  | 552.198,94 | 0,00 | 552.198,94 | 0,00 | -552.198,94 |
| 20 |  | 557.720,93 | 140.504,02 | 698.224,95 | 0,00 | -698.224,95 |
| 21 |  | 563.298,14 | 0,00 | 563.298,14 | 0,00 | -563.298,14 |
| 22 |  | 568.931,12 | 0,00 | 568.931,12 | 0,00 | -568.931,12 |
| 23 |  | 574.620,43 | 144.719,14 | 719.339,57 | 0,00 | -719.339,57 |
| 24 |  | 580.366,64 | 0,00 | 580.366,64 | 0,00 | -580.366,64 |
| 25 |  | 586.170,31 | 0,00 | 586.170,31 | 0,00 | -586.170,31 |
| 26 |  | 592.032,01 | 149.060,71 | 741.092,72 | 0,00 | -741.092,72 |
| 27 |  | 597.952,33 | 0,00 | 597.952,33 | 0,00 | -597.952,33 |
| 28 |  | 603.931,85 | 0,00 | 603.931,85 | 0,00 | -603.931,85 |
| 29 |  | 609.971,17 | 153.532,53 | 763.503,70 | 0,00 | -763.503,70 |
| 30 |  | 616.070,88 | 0,00 | 616.070,88 | 0,00 | -616.070,88 |
| 31 |  | 622.231,59 | 0,00 | 622.231,59 | 0,00 | -622.231,59 |
| 32 |  | 628.453,91 | 158.138,51 | 786.592,42 | 0,00 | -786.592,42 |
| 33 |  | 634.738,45 | 0,00 | 634.738,45 | 0,00 | -634.738,45 |
| 34 |  | 641.085,83 | 0,00 | 641.085,83 | 0,00 | -641.085,83 |
| 35 |  | 647.496,69 | 162.882,67 | 810.379,35 | 0,00 | -810.379,35 |
| 36 |  | 653.971,66 | 0,00 | 653.971,66 | 0,00 | -653.971,66 |
| 37 |  | 660.511,37 | 0,00 | 660.511,37 | 0,00 | -660.511,37 |
| 38 |  | 667.116,49 | 167.769,15 | 834.885,63 | 0,00 | -834.885,63 |
| 39 |  | 673.787,65 | 0,00 | 673.787,65 | 0,00 | -673.787,65 |
| 40 |  | 680.525,53 | 0,00 | 680.525,53 | 0,00 | -680.525,53 |
| 41 |  | 687.330,78 | 172.802,22 | 860.133,00 | 0,00 | -860.133,00 |
| 42 |  | 694.204,09 | 0,00 | 694.204,09 | 0,00 | -694.204,09 |
| 43 |  | 701.146,13 | 0,00 | 701.146,13 | 0,00 | -701.146,13 |
| 44 |  | 708.157,59 | 177.986,29 | 886.143,88 | 0,00 | -886.143,88 |
| 45 |  | 715.239,17 | 0,00 | 715.239,17 | 0,00 | -715.239,17 |
| 46 |  | 722.391,56 | 0,00 | 722.391,56 | 0,00 | -722.391,56 |
| 47 |  | 729.615,48 | 183.325,87 | 912.941,35 | 0,00 | -912.941,35 |
| 48 |  | 736.911,63 | 0,00 | 736.911,63 | 0,00 | -736.911,63 |
| 49 |  | 744.280,75 | 0,00 | 744.280,75 | 0,00 | -744.280,75 |
| 50 |  | 751.723,55 | 188.825,65 | 940.549,21 | 0,00 | -940.549,21 |

| Indicator | valoare indicator | VARIAŢIE FAŢĂ DE VALOAREA INIŢIALĂ |
| --- | --- | --- |
| VNAF | -45.828.278,90 | - 0,31% |
| RIFR | VNAF fiind negativ, nu se poate calcula |  |
| vna costuri | 45.828.278,90 | + 0,003% |
| vna venituri | 0,00 | 0,00 |
| b/c | 0,00 | 0,00 |
| vnaf/vi | - 3,149 | 0,00 |

Analizând rezultatele, rezultă că VNAF şi VNAF Costuri sunt sensibile la majorarea cheltuielilor de investiţie, în timp ce VNAF/VI nu este sensibil. VNAF în situaţia de faţă este cu 0,31% mai mic decât în situaţia iniţială, iar VNAF Costuri este cu 0,003% mai mare.

| Analiza 2 - costuri de investitie diminuate cu 1% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Cost investiţii (lei) | Cost mententanţă anuală | Cost reparaţii capitale | TOTAL Costuri | Total venituri operationale | Cash Flow |
| 1 | 6.419.560,95 | 0,00 | 0,00 | 6.419.560,95 | 0,00 | -6.419.560,95 |
| 2 | 7.846.129,17 | 0,00 | 0,00 | 7.846.129,17 | 0,00 | -7.846.129,17 |
| 3 |  | 470.927,00 | 0,00 | 470.927,00 | 0,00 | -470.927,00 |
| 4 |  | 475.636,27 | 0,00 | 475.636,27 | 0,00 | -475.636,27 |
| 5 |  | 480.392,63 | 121.200,00 | 601.592,63 | 0,00 | -601.592,63 |
| 6 |  | 485.196,56 | 0,00 | 485.196,56 | 0,00 | -485.196,56 |
| 7 |  | 490.048,52 | 0,00 | 490.048,52 | 0,00 | -490.048,52 |
| 8 |  | 494.949,01 | 124.836,00 | 619.785,01 | 0,00 | -619.785,01 |
| 9 |  | 499.898,50 | 0,00 | 499.898,50 | 0,00 | -499.898,50 |
| 10 |  | 504.897,48 | 0,00 | 504.897,48 | 0,00 | -504.897,48 |
| 11 |  | 509.946,46 | 128.581,08 | 638.527,54 | 0,00 | -638.527,54 |
| 12 |  | 515.045,92 | 0,00 | 515.045,92 | 0,00 | -515.045,92 |
| 13 |  | 520.196,38 | 0,00 | 520.196,38 | 0,00 | -520.196,38 |
| 14 |  | 525.398,35 | 132.438,51 | 657.836,86 | 0,00 | -657.836,86 |
| 15 |  | 530.652,33 | 0,00 | 530.652,33 | 0,00 | -530.652,33 |
| 16 |  | 535.958,85 | 0,00 | 535.958,85 | 0,00 | -535.958,85 |
| 17 |  | 541.318,44 | 136.411,67 | 677.730,11 | 0,00 | -677.730,11 |
| 18 |  | 546.731,63 | 0,00 | 546.731,63 | 0,00 | -546.731,63 |
| 19 |  | 552.198,94 | 0,00 | 552.198,94 | 0,00 | -552.198,94 |
| 20 |  | 557.720,93 | 140.504,02 | 698.224,95 | 0,00 | -698.224,95 |
| 21 |  | 563.298,14 | 0,00 | 563.298,14 | 0,00 | -563.298,14 |
| 22 |  | 568.931,12 | 0,00 | 568.931,12 | 0,00 | -568.931,12 |
| 23 |  | 574.620,43 | 144.719,14 | 719.339,57 | 0,00 | -719.339,57 |
| 24 |  | 580.366,64 | 0,00 | 580.366,64 | 0,00 | -580.366,64 |
| 25 |  | 586.170,31 | 0,00 | 586.170,31 | 0,00 | -586.170,31 |
| 26 |  | 592.032,01 | 149.060,71 | 741.092,72 | 0,00 | -741.092,72 |
| 27 |  | 597.952,33 | 0,00 | 597.952,33 | 0,00 | -597.952,33 |
| 28 |  | 603.931,85 | 0,00 | 603.931,85 | 0,00 | -603.931,85 |
| 29 |  | 609.971,17 | 153.532,53 | 763.503,70 | 0,00 | -763.503,70 |
| 30 |  | 616.070,88 | 0,00 | 616.070,88 | 0,00 | -616.070,88 |
| 31 |  | 622.231,59 | 0,00 | 622.231,59 | 0,00 | -622.231,59 |
| 32 |  | 628.453,91 | 158.138,51 | 786.592,42 | 0,00 | -786.592,42 |
| 33 |  | 634.738,45 | 0,00 | 634.738,45 | 0,00 | -634.738,45 |
| 34 |  | 641.085,83 | 0,00 | 641.085,83 | 0,00 | -641.085,83 |
| 35 |  | 647.496,69 | 162.882,67 | 810.379,35 | 0,00 | -810.379,35 |
| 36 |  | 653.971,66 | 0,00 | 653.971,66 | 0,00 | -653.971,66 |
| 37 |  | 660.511,37 | 0,00 | 660.511,37 | 0,00 | -660.511,37 |
| 38 |  | 667.116,49 | 167.769,15 | 834.885,63 | 0,00 | -834.885,63 |
| 39 |  | 673.787,65 | 0,00 | 673.787,65 | 0,00 | -673.787,65 |
| 40 |  | 680.525,53 | 0,00 | 680.525,53 | 0,00 | -680.525,53 |
| 41 |  | 687.330,78 | 172.802,22 | 860.133,00 | 0,00 | -860.133,00 |
| 42 |  | 694.204,09 | 0,00 | 694.204,09 | 0,00 | -694.204,09 |
| 43 |  | 701.146,13 | 0,00 | 701.146,13 | 0,00 | -701.146,13 |
| 44 |  | 708.157,59 | 177.986,29 | 886.143,88 | 0,00 | -886.143,88 |
| 45 |  | 715.239,17 | 0,00 | 715.239,17 | 0,00 | -715.239,17 |
| 46 |  | 722.391,56 | 0,00 | 722.391,56 | 0,00 | -722.391,56 |
| 47 |  | 729.615,48 | 183.325,87 | 912.941,35 | 0,00 | -912.941,35 |
| 48 |  | 736.911,63 | 0,00 | 736.911,63 | 0,00 | -736.911,63 |
| 49 |  | 744.280,75 | 0,00 | 744.280,75 | 0,00 | -744.280,75 |
| 50 |  | 751.723,55 | 188.825,65 | 940.549,21 | 0,00 | -940.549,21 |

| Indicator | valoare indicator | VARIAŢIE FAŢĂ DE VALOAREA INIŢIALĂ |
| --- | --- | --- |
| VNAF | -45.540.083,14 | + 0,32% |
| RIFR | VNAF fiind negativ, nu se poate calcula |  |
| vna costuri | 45.540.083,14 | - 0,003% |
| vna venituri | 0,00 | 0,00 |
| b/c | 0,00 | 0,00 |
| vnaf/vi | - 3,192 | 0,00 |

Analizând rezultatele obţinute, rezultă că VNAF şi VNA Costuri sunt sensibile la diminuarea cheltuielilor de investiţie, în timp ce VNAF/VI nu este sensibil. VNAF în situaţia de faţă este cu 0,32% mai mare decât în situaţia iniţială, iar VNA Costuri este cu 0,003% mai mic.

| Analiza 3 - costuri de mentenanta majorate cu 1% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Cost investiţii (lei) | Cost mententanţă anuală | Cost reparaţii capitale | TOTAL Costuri | Total venituri operationale | Cash Flow |
| 1 | 6.484.405,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.405,00 | 0,00 | -6.484.405,00 |
| 2 | 7.925.383,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925.383,00 | 0,00 | -7.925.383,00 |
| 3 |  | 475.636,27 | 0,00 | 475.636,27 | 0,00 | -475.636,27 |
| 4 |  | 480.392,63 | 0,00 | 480.392,63 | 0,00 | -480.392,63 |
| 5 |  | 485.196,56 | 121.200,00 | 606.396,56 | 0,00 | -606.396,56 |
| 6 |  | 490.048,52 | 0,00 | 490.048,52 | 0,00 | -490.048,52 |
| 7 |  | 494.949,01 | 0,00 | 494.949,01 | 0,00 | -494.949,01 |
| 8 |  | 499.898,50 | 124.836,00 | 624.734,50 | 0,00 | -624.734,50 |
| 9 |  | 504.897,48 | 0,00 | 504.897,48 | 0,00 | -504.897,48 |
| 10 |  | 509.946,46 | 0,00 | 509.946,46 | 0,00 | -509.946,46 |
| 11 |  | 515.045,92 | 128.581,08 | 643.627,00 | 0,00 | -643.627,00 |
| 12 |  | 520.196,38 | 0,00 | 520.196,38 | 0,00 | -520.196,38 |
| 13 |  | 525.398,35 | 0,00 | 525.398,35 | 0,00 | -525.398,35 |
| 14 |  | 530.652,33 | 132.438,51 | 663.090,84 | 0,00 | -663.090,84 |
| 15 |  | 535.958,85 | 0,00 | 535.958,85 | 0,00 | -535.958,85 |
| 16 |  | 541.318,44 | 0,00 | 541.318,44 | 0,00 | -541.318,44 |
| 17 |  | 546.731,63 | 136.411,67 | 683.143,30 | 0,00 | -683.143,30 |
| 18 |  | 552.198,94 | 0,00 | 552.198,94 | 0,00 | -552.198,94 |
| 19 |  | 557.720,93 | 0,00 | 557.720,93 | 0,00 | -557.720,93 |
| 20 |  | 563.298,14 | 140.504,02 | 703.802,16 | 0,00 | -703.802,16 |
| 21 |  | 568.931,12 | 0,00 | 568.931,12 | 0,00 | -568.931,12 |
| 22 |  | 574.620,43 | 0,00 | 574.620,43 | 0,00 | -574.620,43 |
| 23 |  | 580.366,64 | 144.719,14 | 725.085,78 | 0,00 | -725.085,78 |
| 24 |  | 586.170,31 | 0,00 | 586.170,31 | 0,00 | -586.170,31 |
| 25 |  | 592.032,01 | 0,00 | 592.032,01 | 0,00 | -592.032,01 |
| 26 |  | 597.952,33 | 149.060,71 | 747.013,04 | 0,00 | -747.013,04 |
| 27 |  | 603.931,85 | 0,00 | 603.931,85 | 0,00 | -603.931,85 |
| 28 |  | 609.971,17 | 0,00 | 609.971,17 | 0,00 | -609.971,17 |
| 29 |  | 616.070,88 | 153.532,53 | 769.603,42 | 0,00 | -769.603,42 |
| 30 |  | 622.231,59 | 0,00 | 622.231,59 | 0,00 | -622.231,59 |
| 31 |  | 628.453,91 | 0,00 | 628.453,91 | 0,00 | -628.453,91 |
| 32 |  | 634.738,45 | 158.138,51 | 792.876,96 | 0,00 | -792.876,96 |
| 33 |  | 641.085,83 | 0,00 | 641.085,83 | 0,00 | -641.085,83 |
| 34 |  | 647.496,69 | 0,00 | 647.496,69 | 0,00 | -647.496,69 |
| 35 |  | 653.971,66 | 162.882,67 | 816.854,32 | 0,00 | -816.854,32 |
| 36 |  | 660.511,37 | 0,00 | 660.511,37 | 0,00 | -660.511,37 |
| 37 |  | 667.116,49 | 0,00 | 667.116,49 | 0,00 | -667.116,49 |
| 38 |  | 673.787,65 | 167.769,15 | 841.556,80 | 0,00 | -841.556,80 |
| 39 |  | 680.525,53 | 0,00 | 680.525,53 | 0,00 | -680.525,53 |
| 40 |  | 687.330,78 | 0,00 | 687.330,78 | 0,00 | -687.330,78 |
| 41 |  | 694.204,09 | 172.802,22 | 867.006,31 | 0,00 | -867.006,31 |
| 42 |  | 701.146,13 | 0,00 | 701.146,13 | 0,00 | -701.146,13 |
| 43 |  | 708.157,59 | 0,00 | 708.157,59 | 0,00 | -708.157,59 |
| 44 |  | 715.239,17 | 177.986,29 | 893.225,45 | 0,00 | -893.225,45 |
| 45 |  | 722.391,56 | 0,00 | 722.391,56 | 0,00 | -722.391,56 |
| 46 |  | 729.615,48 | 0,00 | 729.615,48 | 0,00 | -729.615,48 |
| 47 |  | 736.911,63 | 183.325,87 | 920.237,51 | 0,00 | -920.237,51 |
| 48 |  | 744.280,75 | 0,00 | 744.280,75 | 0,00 | -744.280,75 |
| 49 |  | 751.723,55 | 0,00 | 751.723,55 | 0,00 | -751.723,55 |
| 50 |  | 759.240,79 | 188.825,65 | 948.066,44 | 0,00 | -948.066,44 |

| Indicator | valoare indicator | VARIAŢIE FAŢĂ DE VALOAREA INIŢIALĂ |
| --- | --- | --- |
| VNAF | -45.972.494,81 | - 0,003% |
| RIFR | VNAF fiind negativ, nu se poate calcula |  |
| vna costuri | 45.972.494,81 | + 0,63% |
| vna venituri | 0,00 | 0,00 |
| b/c | 0,00 | 0,00 |
| vnaf/vi | - 3,190 | 0,00 |

Analizând rezultatele obţinute, rezultă că VNAF şi VNA Costuri sunt sensibile la majorarea cheltuielilor de investiţie, în timp ce VNAF/VI nu este sensibil. VNAF în situaţia de faţă este cu 0,003% mai mic decât în situaţia iniţială, iar VNA Costuri este cu 0,63% mai mare. Sensibilitatea în acest caz este nesemnificativă.

| Analiza 4 - costuri de mentenanta diminuate cu 1% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Cost investiţii (lei) | Cost mententanţă anuală | Cost reparaţii capitale | TOTAL Costuri | Total venituri operationale | Cash Flow |
| 1 | 6.484.405,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484.405,00 | 0,00 | -6.484.405,00 |
| 2 | 7.925.383,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925.383,00 | 0,00 | -7.925.383,00 |
| 3 |  | 470.927,00 | 0,00 | 470.927,00 | 0,00 | -470.927,00 |
| 4 |  | 475.636,27 | 0,00 | 475.636,27 | 0,00 | -475.636,27 |
| 5 |  | 480.392,63 | 121.200,00 | 601.592,63 | 0,00 | -601.592,63 |
| 6 |  | 485.196,56 | 0,00 | 485.196,56 | 0,00 | -485.196,56 |
| 7 |  | 490.048,52 | 0,00 | 490.048,52 | 0,00 | -490.048,52 |
| 8 |  | 494.949,01 | 124.836,00 | 619.785,01 | 0,00 | -619.785,01 |
| 9 |  | 499.898,50 | 0,00 | 499.898,50 | 0,00 | -499.898,50 |
| 10 |  | 504.897,48 | 0,00 | 504.897,48 | 0,00 | -504.897,48 |
| 11 |  | 509.946,46 | 128.581,08 | 638.527,54 | 0,00 | -638.527,54 |
| 12 |  | 515.045,92 | 0,00 | 515.045,92 | 0,00 | -515.045,92 |
| 13 |  | 520.196,38 | 0,00 | 520.196,38 | 0,00 | -520.196,38 |
| 14 |  | 525.398,35 | 132.438,51 | 657.836,86 | 0,00 | -657.836,86 |
| 15 |  | 530.652,33 | 0,00 | 530.652,33 | 0,00 | -530.652,33 |
| 16 |  | 535.958,85 | 0,00 | 535.958,85 | 0,00 | -535.958,85 |
| 17 |  | 541.318,44 | 136.411,67 | 677.730,11 | 0,00 | -677.730,11 |
| 18 |  | 546.731,63 | 0,00 | 546.731,63 | 0,00 | -546.731,63 |
| 19 |  | 552.198,94 | 0,00 | 552.198,94 | 0,00 | -552.198,94 |
| 20 |  | 557.720,93 | 140.504,02 | 698.224,95 | 0,00 | -698.224,95 |
| 21 |  | 563.298,14 | 0,00 | 563.298,14 | 0,00 | -563.298,14 |
| 22 |  | 568.931,12 | 0,00 | 568.931,12 | 0,00 | -568.931,12 |
| 23 |  | 574.620,43 | 144.719,14 | 719.339,57 | 0,00 | -719.339,57 |
| 24 |  | 580.366,64 | 0,00 | 580.366,64 | 0,00 | -580.366,64 |
| 25 |  | 586.170,31 | 0,00 | 586.170,31 | 0,00 | -586.170,31 |
| 26 |  | 592.032,01 | 149.060,71 | 741.092,72 | 0,00 | -741.092,72 |
| 27 |  | 597.952,33 | 0,00 | 597.952,33 | 0,00 | -597.952,33 |
| 28 |  | 603.931,85 | 0,00 | 603.931,85 | 0,00 | -603.931,85 |
| 29 |  | 609.971,17 | 153.532,53 | 763.503,70 | 0,00 | -763.503,70 |
| 30 |  | 616.070,88 | 0,00 | 616.070,88 | 0,00 | -616.070,88 |
| 31 |  | 622.231,59 | 0,00 | 622.231,59 | 0,00 | -622.231,59 |
| 32 |  | 628.453,91 | 158.138,51 | 786.592,42 | 0,00 | -786.592,42 |
| 33 |  | 634.738,45 | 0,00 | 634.738,45 | 0,00 | -634.738,45 |
| 34 |  | 641.085,83 | 0,00 | 641.085,83 | 0,00 | -641.085,83 |
| 35 |  | 647.496,69 | 162.882,67 | 810.379,35 | 0,00 | -810.379,35 |
| 36 |  | 653.971,66 | 0,00 | 653.971,66 | 0,00 | -653.971,66 |
| 37 |  | 660.511,37 | 0,00 | 660.511,37 | 0,00 | -660.511,37 |
| 38 |  | 667.116,49 | 167.769,15 | 834.885,63 | 0,00 | -834.885,63 |
| 39 |  | 673.787,65 | 0,00 | 673.787,65 | 0,00 | -673.787,65 |
| 40 |  | 680.525,53 | 0,00 | 680.525,53 | 0,00 | -680.525,53 |
| 41 |  | 687.330,78 | 172.802,22 | 860.133,00 | 0,00 | -860.133,00 |
| 42 |  | 694.204,09 | 0,00 | 694.204,09 | 0,00 | -694.204,09 |
| 43 |  | 701.146,13 | 0,00 | 701.146,13 | 0,00 | -701.146,13 |
| 44 |  | 708.157,59 | 177.986,29 | 886.143,88 | 0,00 | -886.143,88 |
| 45 |  | 715.239,17 | 0,00 | 715.239,17 | 0,00 | -715.239,17 |
| 46 |  | 722.391,56 | 0,00 | 722.391,56 | 0,00 | -722.391,56 |
| 47 |  | 729.615,48 | 183.325,87 | 912.941,35 | 0,00 | -912.941,35 |
| 48 |  | 736.911,63 | 0,00 | 736.911,63 | 0,00 | -736.911,63 |
| 49 |  | 744.280,75 | 0,00 | 744.280,75 | 0,00 | -744.280,75 |
| 50 |  | 751.723,55 | 188.825,65 | 940.549,21 | 0,00 | -940.549,21 |

| Indicator | valoare indicator | VARIAŢIE FAŢĂ DE VALOAREA INIŢIALĂ |
| --- | --- | --- |
| VNAF | -6.577.606,83 | + 0,64% |
| RIFR | VNAF fiind negativ, nu se poate calcula |  |
| vna costuri | 6.577.606,83 | - 0,64% |
| vna venituri | 0,00 | 0,00 |
| b/c | 0,00 | 0,00 |
| vnaf/vi | - 3,15 | 0,00 |

Analizând rezultatele obţinute, rezultă că VNAF şi VNAF Costuri sunt sensibile la diminuarea cheltuielilor de investiţie, în timp ce VNAF/VI nu este sensibil. VNAF în situaţia de faţă este cu 0,64% mai mare decât în situaţia iniţială, iar VNAF Costuri este cu 0,64% mai mic. Sensibilitatea în acest caz este nesemnificativă.

Analizând rezultatele obţinute în cele patru scenarii se constată următoarele:

- NPV-ul este afectat semnificativ de variaţia costurilor de investiţii. Pentru minimalizarea efectelor negative cauzate de variaţia nefavorabilă a costurilor de investiţii a fost inclusă în buget o rezervă pentru acoperirea acestor costuri neprevizibile.

- În cazul indicatorilor de bază sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate necesare pentru obţinerea finanţării nerambursabile, adică:

- VNAF < 0 (Proiectul nu se poate susţine fără finanţarea nerambursabilă din partea Autorităţii Contractante).

- RIRF nu se poate calcula, deoarece în cazul VNAF-ului negativ nu este posibilă calcularea ratei de rentabilitate internă financiară.

- Cash-flow < 0, deoarece în cazul prezentului proiect nu avem venituri financiare.

- B/C < 1 (Din cazul NPV-ului negativ)

- VAN/VI < 0.25

4.5. Analiza economică

Conform HG 28.2008, analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore, iar investiţie publică majoră reprezintă investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. Valoarea totală a investiţiei prezentului studiu fiind de doar 3,38 milioane euro, analiza economică nu se justifică.

4.6. Analiza de risc

În cadrul analizei de risc vom evalua probabilitatea ca acea vaiabilă critică va evolua aşa cum  am estimat în analiza de senzitivitate.

În cazul nostru aceste variabile critice vor fi:

- Costul total al investiţiei

Probabilitatea majorării cheltuielilor de investiţie este mare din cauza scumpirii periodice a materialelor de construcţii. Pentru minimizarea efectelor negative cauzate de variaţia nefavorabilă a costurilor de investiţie a fost inclusă în buget o rezervă pentru acoperirea acestor costuri neprevizibile.

- Cheltuielile operaţionale

Majorarea neaşteptată a cheltuielilor operaţionale are o probabilitate medie. 	Pe lângă variabilele critice analizate mai sus sunt şi alte riscuri cu efect şi cu probabilitate diferite şi de aceea includerea lor în analiza de senzitivitate nu a fost necesară.

Punctajul a fost realizat conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Probabilitate | Punctaj |  | Nr. crt. | Efect asupra proiect | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <10% | 1 |  | 1. | <10% | 1 |
| 2. | 11 %-20% | 2 |  | 2. | 11 %-20% | 2 |
| 3. | 20%-30% | 3 |  | 3. | 20%-30% | 3 |
| 4. | 31%-40% | 4 |  | 4. | 31%-40% | 4 |
| 5. | >40% | 5 |  | 5. | >40% | 5 |

Fiecare variabilă  critică a primit un punctaj care este alcătuit din însumarea punctajelor primite pentru probabilitate şi efect.

| Risc | Punctaj (1 - nesemnificativ ... 10 - important) |
| --- | --- |
| Creşterea ratei de actualizare | 3 |
| Întârzieri în executarea lucrărilor | 3 |
| Forţa majoră | 3 |
| Lipsa surselor externe de finanţare | 3 |
| Probleme de comunicare | 1 |
| Lipsa de personal specializat şi calificat | 2 |
| Întârzieri de finalizare | 2 |

(5) Sursele de finanŢare a investiŢiei

Obiectivul va fi finanțat din fonduri ale bugetului de stat prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale si din fonduri ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

(6) EstimĂri privind forŢa de muncĂ ocupatĂ prin realizarea investiŢiei

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Pentru execuţia lucrărilor de modernizarea a drumului se estimează a fi necesar a se ocupa număr de 45 locuri de muncă, personal calificat şi necalificat, cu şi fără studii superioare.

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

În faza de operare se estimează a se ocupa un număr de 20 de locuri de muncă, personal calificat.

(7) principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei

7.1. Valoarea totală (INV),

INV inclusiv TVA (mii lei) = 14.409,788 respectiv 3.381,706 mii euro  (echivalența euro/leu 22 august 2011, 1 euro = 4,2611 lei)

din care:

- construcții montaj (C+M) inclusiv TVA = 10.333,726 mii lei, respectiv 2.425,131 mii euro

7.2 Eşalonarea investiţiei

mii lei (inclusiv TVA)       mii euro (inclusiv TVA)

| Anul 1 | inv | 6484,405 | 1521,768 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cm | 4650,177 | 1091,309 |
| Anul 2 | inv | 7925,383 | 1859,938 |
|  | cm | 5683,549 | 1333,822 |

7.3 Durata de realizare:

Se estimeaza o durată de realizare totală de 11 luni, din care 1 luni alocate realizării proiectului tehnic și obținerii de avize și autorizații necesare.

7.4 Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- regim de înălțime: P+1E pentru Construcția principală și P pentru Anexa ateliere

- înălțime terasă : 7m

- înălțime la atic: 8 m

- H maxim = 10 m

- S construită la sol Construcția principală = 1333 mp

- S construită la sol Anexa ateliere = 193,41 mp

- S totală construită la sol = 1526,41mp

- S desfășurată = 2903,41 mp

- S utilă Construcția principală parter = 1218,9 mp

- S utilă Construcția principală etaj = 1092,7mp

- S utilă Anexa ateliere = 170,4 mp

- S teren = 3700,57 mp.

Rezultă o valoare globală C+M / mp construit de 3.559,17 lei / mp (835 euro), incluisiv TVA, respectiv 2.870,30 lei / mp (674 euro), exclusiv TVA.

(8) Avize şi acorduri de principiu

Prin grija beneficiarului, urmează a se obține:

8.1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

8.2. Certificatul de urbanism;

8.3. Avize de principiu de la deţinătorii reţelelor din zonă;

8.4. Acordul de mediu.

##### (9)  MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atat în baza unui studiu, concepție și elaborare a proiectului, cat și în perioada de execuție a lucrărilor.

Planul de securitate și sănătate este un document scris care va cuprinde ansamblul de măsuri ce vor fi avute în vedere pentru preîntâmpinarea riscurilor ce pot apărea în timpul desfășurării activității pe șantier.

Planul de securitate și sănătate va face parte din proiectul elaborat al lucrării și va fi adaptat conținutului acestuia.

Acesta va preciza:

- Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier;

- Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

- Măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri;

- măsuri de protecție colectivă și individuală.

Planul va conține cel putin următoarele :

- Informații de ordin administrativ care privesc șantierul;

- Măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord de managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate;

- Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri, măsuri de protecție colectivă și individuală;

- Amenajarea și organizarea șantierului, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de executanți pentru realizarea lucrărilor;

- Obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinatatea acestuia;

- Măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie;

- Condițiile de manipulare a diverselor materiale;

- Limitarea manipulării manuale a sarcinilor;

- Condiții de depozitare, eliminare sau evacuare a deșeurilor și a materialelor rezultate din frezări, spargeri betoane, etc.

Înainte de începerea lucrărilor pe șantier de către executant, planul propiu de securitate și sănătate al acestuia va fi consultat și avizat de către coordonatorul în materie de securitate și membrii comitetului de securitate și sănătate.

Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluând paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: „Angajatorul are următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:

- să asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea și securitatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanțelor chimice și a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc.;

- angajatorul trebuie să dispună evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională pentru toate locurile de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajați care sunt expuși la riscuri particulare;

- în urma acestei evaluări, măsurile preventive și metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie să asigure o îmbunătățire a nivelului de protectie a angajaților și să fie integrate în toate activitățile unității respective, la toate nivelurile ierarhice".

Art. 31 din N.G.P.M. stabilește ca primă atribuție a personalului din cadrul serviciului de securitate a muncii evaluarea riscurilor: „Atribuțiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

- să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională la locurile de muncă, precum și să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională și determinarea nivelului de risc pe loc de muncă și unitate".

Angajatorul are obligația generală de a asigura starea de securitate și de a proteja sănătatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv să permită angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

- prevenirea riscurilor profesionale;

- formarea muncitorilor;

- informarea muncitorilor;

- implementarea unui sistem de management care să permită aplicarea efectivă a măsurilor necesare.

Evaluarea riscurilor trebuie să fie structurată astfel încât să permită muncitorilor și persoanelor care răspund de protecția muncii:

- să identifice pericole existente și să evalueze riscurile asociate acestor pericole, în vederea stabilirii măsurilor destinate protejarii sănătății și asigurării securității muncitorilor, în conformitate cu prescripțiile legale;

- să evalueze riscurile în scopul selectarii optime, în cunoștință de cauză, a echipamentelor, substanțelor sau preparatelor chimice utilizate, precum și a amenajării și a organizării locurilor de muncă;

- să verifice dacă măsurile adoptate sunt adecvate;

- să stabilească atât prioritățile de acțiune, cât și oportunitatea de a lua măsuri suplimentare, ca urmare a analizării concluziilor evaluării riscurilor;

- să confirme angajatorilor, autorităților competente, muncitorilor și/sau reprezentanților acestora că toți factorii relevanți, legați de procesul de muncă, au fost luași în considerare;

Planul de securitate și sănătate se va afla în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul sănătații și securității.

Planul de securitate și sănătate va fi pastrat de către managerul de proiect timp de cinci ani de la data recepției finale a lucrărilor.

##### NORME DE PROTECȚIA MUNCII

Contractorul are obligația, ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, să respecte prevederile privind asigurarea protecției muncii, în conformitate cu Regulamentul pentru protecția muncii și igiena în construcții, care a intrat în vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 și 90/12.07.1996. emis de MLPTL.

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrările de construcție și instalațiile aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic și pentru folosirea echipamentului de construcție.

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate următoarele reglementări:

- Normele specifice de protecția muncii pentru exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998;

- Norme de protecția muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si 60/1997;

- Norme privind protecția muncii în construcții și lucrări de montare, Aprobate de Ministerul Industriilor și Construcțiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;

- Normativul i7-2002 pentru joasă tensiune;

- Normativul PE 107-95 pentru rețele de cabluri electrice de joasă și medie tensiune;

- Legea 90-1996 Legea protecției muncii;

- Ordinul MMPS 578-1996 și Ordinul MS 5840-1996 Norme generale de protecția muncii;

- Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protecția muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice;

- Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor române privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea unităților MTTC cu echipamente tehnice de stingere a incendiilor.

(10)  Dispoziţii finale

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a HG nr 766/1997 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementat.

Executantul va ţine seama de condiţiile climatice din zonă în programarea resurselor şi materialelor pentru lucrările de drum.

La începerea lucrarilor se va stabili de catre Beneficiar, Consultant şi Executant, modalitatea de recuperare şi depozitare în zonă a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. În cazul renunţării totale sau parţiale la aceste materiale se va utiliza o groapă ecologică autorizată.

Anexe

Anexa nr. 1 – devizul general ȘI DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA NR. 2 – GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

anexa nr. 3 – studiul geotehnic

CAPITOLUL B. PIESE DESENATE.

Planșa nr. 1 – Plan de situație – scara 1:500

Planșa nr. 2 – Plan parter – scara 1:50

Planșa nr. 3 – Plan etaj – scara 1:50

Planșa nr. 4 – Plan terasă – scara 1:50

Planșa nr. 5 – Fațade și secțiuni – scara 1:250

Planșa nr. 6 – Plan instalații/obiecte sanitare parter – scara 1:100

Planșa nr. 7 – Plan instalații/obiecte sanitare etaj – scara 1:100

Planșa nr. 8 – Plan săpătură și fundații – scara 1:100

Planșa nr. 9 – Plan de amplasare în zonă si delimitare a corpului de proprietate – scara 1:2000

Planșa nr. 10–16 – Perspective 3D